REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

OPĆINA  ČAGLIN

Klasa:022-05/18-01/12

Urbroj:2177/03-03-18-1

Čaglin, 30.03.2018.

Na osnovi stavka 4.članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN br.26/03,-pročišćeni tekst,82/04,178/04,38/09,79/09,49/11,84/11,90/11,144/12,94/13,153/13,147/14, i  36/15 )  te članka  46.  Statuta Općine Čaglin ( Službeni  glasnik 1/18 ) Općinski načelnik Općine Čaglin podnosi:

IZVJEŠTAJ O  IZVRŠENJU

Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Za  2017. godinu  na području Općine  Čaglin

I.

Izvršenje Programa gradnje objekata  i  uređaja komunalne  infrastrukture za 2017.g. na području Općine Čaglin odnosi se na:

1. Energetski  i  komunikacijski vodovi

2. Građenje mrtvačnica

3. Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Građenje  objekata financirano  je iz  slijedećih izvora:

| Red.br. | IZVOR | PLANIRANO | IZVRŠENO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Državni proračun | 400.000,00 kn | 0 kn |
| 2. | Proračun Općine Čaglin | 455.000,00 kn | 94.996,00 kn |
|  | UKUPNO | 855.000,00 kn | 94,996.00 kn |

II.

Tabelarni  prikaz  utrošenih  financijskih  sredstava za  gradnju  objekata

Građenje mrtvačnica

| Red. Br. | IZVOR | OPIS | PLANIRANO | IZVRŠENO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proračun Općine Čaglin (dio od šumskog doprinosa) | Nastavavak izgradnje mrtvačnice u Ljeskovici | 95.000,00 kn | 94.996,00 kn |
| 2. | Proračun Općine Čaglin | Pravoslavna mrtvačnica u Migalovcima | 5.000,00 kn | 0 kn |
|  | UKUPNO |  | 100.000,00 kn | 94.996,00 kn |

Energetski   i   komunikacijski  vodovi

| Red. Br. | IZVOR | OPIS | PLANIRANO | IZVRŠENO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Državni proračun | Izgradnja trafostanice u ind.zoni Čaglin. | 400.000,00 kn | 0 kn |
| 2. | Proračun Općine Čaglin |  | 5.000,00 kn | 0 kn |
|  | UKUPNO |  | 405.000,00 kn | 0 kn |

Odvodnja  i  pročiščavanje  otpadnih  voda

| Red. Br. | IZVOR | OPIS | PLANIRANO | IZVRŠENO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proračun Općine Čaglin ( prihod od zakupa zemlje i koncesije ) | Komunalna infrastruktura | 350.000,00 kn | 0 kn |
|  | UKUPNO |  | 350.000,00 kn | 0 kn |

III.

Ovo  izvješće podnosi  se Općinskom  vijeću  Općine  Čaglin   na  razmatranje  i  usvajanje i  bit  će  objavljeno u „  Službenom  glasniku  Općine  Čaglin  „

Općinski načelnik

Dalibor Bardač,v.r.