REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

OPĆINA  ČAGLIN

Klasa:022-05/18-01/13

Urbroj:2177/03-03-18-1

Čaglin, 30.03.2018.

Na osnovu stavka 4.članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN br.26/03- pročišćeni tekst, 82/04,178/04,38/09, 79/09,49/11,84/11,90/11,144/12,94/13,153/13,147/14 i 36/15 )te članka 46. Statuta Općine Čaglin( Službeni glasnik Općine Čaglin br.1/18 ), Općinski načelnik Općine Čaglin podnosi:

IZVJEŠTAJ O  IZVRŠENJU

Programa održavanja komunalne infrastrukture

za  2017. godinu  na području Općine  Čaglin

I

Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture  na području Općine Čaglin za 2017.g.  odnosi se na komunalne djelatnosti:

1. održavanje nerazvrstanih cesta

2. održavanje poljskih putova

3. održavanje  groblja i javnih površina

4. održavanje javne rasvjete

II

Program iz točke 1. Financiran je iz :

| Red. Br. | IZVOR PRIHODA | PLANIRANO | IZVRŠENO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komunalna naknada zaduženje 2017.g. | 120.000,00 kn | 123.111,05 kn |
| 2. | Proračun Općine Čaglin |  |  |
|  | a) doprinos za šume | 385.400,00 kn | 385.301,86 kn |
|  | b) zakup zemlje | 800.000,00 kn | 825.333,70 kn |
|  | UKUPNO | 1.305.400,00 kn | 1.333.746,61 kn |

III

Sredstva iz točke II  ovog  Programa utrošena su prema sljedećim  namjenama:

Održavanje  nerazvrstanih cesta

| Red.br | IZVOR PRIHODA | OPIS | PLANIRANO | IZVRŠENO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proračun Općine Čaglin ( iz djela šumskog doprinosa ) | Održavanje nerazvrstanih cesta | 190.000,00 kn | 189.782,38 kn |
| 2. | Proračun Općine Čaglin ( iz djela šumskog doprinosa ) | Rekonstrukcija ulice V. Nazora u Čaglinu | 50.000,00 kn | 0 kn |
| 3. | Proračun Općine Čaglin ( iz djela šumskog doprinosa ) | Zimska služba | 32.000,00 kn | 32.136,10 kn |
|  | UKUPNO |  | 272.200,00 kn | 221.918,48 kn |

Održavanje  poljskih  putova

| Red.br | IZVOR PRIHODA | OPIS | PLANIRANO | IZVRŠENO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proračun Općine Čaglin ( od zakupa zemlje) | Održavanje poljskih puteva | 130.000,00 kn | 128.593,17 kn |
|  | UKUPNO |  | 130.000,00 kn | 128.593,17 kn |

Nerazvrstane ceste i poljski putevi redovito su održavani u svim  naseljima Općine Čaglin u skladu sa mogućnostima  i  proračunskim sredstvima. U zimskim uvjetima Nerazvrstane ceste čišćene su od snijega prema Planu zimske službe.

Košnja  groblja  i  javnih  površina

| Red.br. | IZVOR PRIHODA | OPIS | PLANIRANO | IZVRŠENO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proračun Općine Čaglin ( od zakupa zemlje ) | Košnja groblja i javnih površina | 70.000,00 kn | 69.050,00 kn |
|  | UKUPNO |  | 70.000,00 kn | 69.050,00 kn |

Sva groblja  u svim naseljima Općine Čaglin košena su prema planu košnje groblja, a javne površine prema potrebi  i prioritetima.

Održavanje  javne  rasvjete

| Red. Br. | IZVOR PRIHODA | OPIS | PLANIRANO | IZVRŠENO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proračun Općine Čaglin ( djelom od komunalne naknade ) | Javna rasvjeta | 163.600,00 kn | 148.025,75 kn |
| 2. | Proračun Općine Čaglin | Popravak i održavanje javne rasvjeta | 25.000,00 kn | 21.793,75 kn |
|  | UKUPNO |  | 188.600,00 kn | 169.819,50 kn |

Održavanje javne rasvjete  u naseljima gdje javna rasvjeta postoji na području Općine Čaglin vrši tvrtka Elektro Team iz Vidovaca.

IV

Ovaj izvještaj podnosi se Općinskom vijeću Općine Čaglin na razmatranje i usvajanje i bit će objavljeno u „Službenom glasniku Općine Čaglin“.

Općinski načelnik                                                                                                          								               Dalibor Bardač,v.r.