


BROJ: 2/19.godine


List izlazi prema potrebi. List je besplatan.

                            

O P Ć I N A  Č A G L I N 
SADRŽAJ
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA
1.Izvješće  o građenju komunalne infrastrukture  za 2018.godine
2.Izvješće o održavanju komunalne infrastrukture za 2018.godine

3.Izvješće javnih potreba u kulturi za 2018.godine

4.Izvješće socijalnih potreba za 2018.godinu

5.Izvješće javnih potreba u sportu u 2018.godini

6.Izvješće o izvršenju javnih potreba u školskom i predškolskom odgoju i obrazovanju u 2018.g.

7.Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom

8.I izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za 2019.g.

Klasa:022-05/19-01/18

Urbroj:2177/03-03-19-1

Čaglin, 29.03.2019. god

         Temeljem članka 30. stavak 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN br.26/03,-pročišćeni tekst,82/04,178/04,38/09,79/09,49/11,84/11,90/11,144/12,94/13,153/13,147/14, i  36/15 )  te članka  46.  Statuta Općine Čaglin ( Službeni  glasnik 1/18 ) Općinski načelnik Općine Čaglin,  Općinskom vijeću općine Čaglin  podnosi

IZVJEŠĆE  O  IZVRŠENJU GODIŠNJEG

Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture

za  2018. godinu  na području Općine  Čaglin

                                                                    I.

          Ovim Izvješćem daje se prikaz izvršenja gradnje objekata komunalne  infrastrukture za 2018.g. na području Općine Čaglin i to za :

- nerazvrstane ceste i javno prometne površine,

- građenje mrtvačnica,

- energetski  i  komunikacijski vodovi

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Građenje  objekata financirano  je iz  slijedećih izvora:

	Red.br.
	                         IZVOR
	         PLANIRANO
	        IZVRŠENO

	1.
	        Ministarstvo gospodarstva
	         400.000,00   kn
	                0   kn

	2.
	      Proračun  Općine  Čaglin
	      1.578.400,00  kn
	      504.701,64 kn                                                          

	3. 
	      Ministarstvo poljoprivrede
	         794.600,00 kn      
	794.596,75 kn

	
	              UKUPNO
	      2.773.000,00 kn
	1.299.298,39 kn


II

Tabelarni  prikaz  utrošenih  financijskih  sredstava za  gradnju  objekata

Nerazvrstane ceste i javno prometne površine

	Red. Br.
	IZVOR
	OPIS
	PLANIRANO
	IZVRŠENO

	1.
	Pomoć od Ministarstva poljoprivrede 


	Rekonstrukcija ulice Kolodvorske u Čaglinu
	  1.859.000,00
	      839.694,08 kn

	2.
	Proračun  Općine  Čaglin  
	Kupnja zemljišta za izgradnju parkirališta u Čaglinu
	   148.000,00  kn
	      148.000,00  kn

	
	
	
	
	

	
	UKUPNO
	
	 2.007.000,00 kn
	     987.694.08 kn


Građenje mrtvačnica

	Red. Br.
	IZVOR
	OPIS
	PLANIRANO
	IZVRŠENO

	1.
	Proračun Općine Čaglin 

 (šumski doprinos)
	Nastavavak izgradnje mrtvačnice u Ljeskovici
	   6.000,00  kn
	      6.000,00  kn

	2.
	Proračun  Općine  Čaglin  
	Pravoslavna mrtvačnica u Migalovcima
	   5.000,00  kn
	              0,00  kn

	
	
	
	
	

	
	UKUPNO
	
	 11.000,00 kn
	      6.000,00 kn


Energetski   i   komunikacijski  vodovi

	Red. Br.
	IZVOR
	OPIS
	PLANIRANO
	IZVRŠENO

	1.
	Državni  proračun
	Izgradnja trafostanice u ind.zoni Čaglin.
	400.000,00 kn
	        0,00  kn

	2.
	Proračun  Općine  Čaglin
	Izgradnja trafostanice
	    5.000,00 kn
	        0,00  kn

	
	
	
	
	

	
	UKUPNO
	
	405.000,00 kn
	        0,00 kn


Odvodnja  i  pročiščavanje  otpadnih  voda

	Red. Br.
	IZVOR
	OPIS
	PLANIRANO
	IZVRŠENO

	1.
	Proračun  Općine  Čaglin  (šumski doprinos)
	Komunalna infrastruktura
	350.000,00  kn
	           305.604,31  kn

	
	
	
	
	

	
	UKUPNO
	
	350.000,00 kn
	           305.604,31 kn


                                                                       III.

          Ovo se Izvješće podnosi  Općinskom  vijeću  Općine  Čaglin   na  prihvaćanje i biti će objavljeno u „Službenom  glasniku  Općine  Čaglin  „

                                                                                                                                                                              Općinski  načelnik:

                                                                                                                                                                              Dalibor   Bardač,v.r.            
Kasa: 022-05/19-01/19

Urbroj:2177/03-03/19-1

Čaglin, 29. 03. 2019.

Na temelju članka 28. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN br.26/03- pročišćeni tekst, 82/04,178/04,38/09, 79/09,49/11,84/11,90/11,144/12,94/13,153/13,147/14 i 36/15 ), te članka 46 Statuta Općine Čaglin( Službeni glasnik Općine Čaglin br.1/18 ), Općinski načelnik Općine Čaglin podnosi

IZVJEŠĆE O  IZVRŠENJU

Programa održavanja komunalne infrastrukture

za  2018. godinu  na području Općine  Čaglin

                                                                I

Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture  na području Općine Čaglin za 2018 g.  odnosi se na komunalne djelatnosti:

1. održavanje nerazvrstanih cesta

2. održavanje poljskih putova

3. održavanje  groblja i javnih površina

4. održavanje javne rasvjete

                                                              II

Sredstva za izvršenje ovog programa osigurana su u ukupnom iznosu 580.390,07 kn iz:

	Red. Br.
	IZVOR   PRIHODA
	
	IZVRŠENO

	1.
	Komunalna naknada  
	
	   125.278,24     kn

	2.
	Prihodi proračuna
	
	

	
	a) prihod od zakupa zemlje i koncesije -dio
	
	   455.111,83    kn

	
	
	
	

	
	    UKUPNO
	
	   580.390,07     kn


III

Sredstva iz točke II  ovog  Programa utrošena su prema slijedećim  namjenama:

Održavanje  nerazvrstanih cesta

	Red.br
	IZVOR  PRIHODA
	PLANIRANO
	IZVRŠENO

	1.
	Proračun  Općine  Čaglin( iz djela prihod od zakupa zemlje )
	140.000,00  kn
	125.010,94  kn

	
	Zimska služba
	  47.200,00 kn  
	  40.669,60 kn

	
	
	 
	

	
	UKUPNO
	 187.200,00 kn
	 165.680,54 kn


Održavanje  poljskih  putova

	Red.br
	IZVOR  PRIHODA
	PLANIRANO
	IZVRŠENO

	1.
	Proračun  Općine  Čaglin( od zakupa zemlje)
	130.000,00  kn
	120.604,50 kn

	
	
	
	

	
	UKUPNO
	130.000,00  kn
	120.604,50 kn


Nerazvrstane ceste i poljski putovi redovito su održavani u svim  naseljima Općine Čaglin u skladu sa mogučnostim  i  proračunskim sredstvima. U zimskim uvjetima Nerazvrstane ceste čišćene su od snijega prema Planu zimske službe.

Košnja  groblja  i  javnih  površina

	Red.br.
	IZVOR  PRIHODA
	PLANIRANO
	IZVRŠENO

	1.
	Proračun  Općine  Čaglin ( od zakupa  zemlje )
	   114.000,00  kn
	 113.962,50  kn

	
	
	
	

	
	UKUPNO
	   114.000,00  kn
	 113.962,50 kn


Sva groblja  u svim naseljima Općine Čaglin košena su prema planu košnje groblja, a javne površine prema potrebi  i prioritetima.

Održavanje  javne  rasvjete

	Red. Br.
	IZVOR  PRIHODA
	PLANIRANO
	IZVRŠENO

	1.
	Proračun  Općine  Čaglin  ( djelom od komunalne naknade )
	  168.600,00   kn
	   155.711,28   kn

	
	
	   25.000,00   kn
	    24.431,25   kn

	
	UKUPNO
	 193.600,00   kn
	  180.142,53  kn


Održavanje javne rasvijete  u naseljima gdje javna rasvijeta postoji na području Općine Čaglin vrši Elektro Team iz Vidovaca.

                                                                          IV

Ovo se izvješće podnosi  Općinskom vijeću Općine Čaglin na prihvaćanje i bit će objavljeno u „Službenom glasniku Općine Čaglin“.

                                                                                                                                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK:

                                                                                                                                                                       Dalibor   Bardač,v.r.

       Na osnovu članka 1.Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br.47/90 ,  27/93, i 38/09.) i na osnovu članka 47.Statuta Općine Čaglin(Službeni glasnik Općine Čaglin br. 1/18) Općinski načelnik Općine Čaglin  donosi 

I Z V J E Š Ć E    P R O G R A MA

javnih potreba u kulturi za 2018.

1.Program udruga kulture

       Na području Općine Čaglin   već niz  godina djeluje Udruga Eko centar Latinovac koja između ostalih programa i projekata  je radila na projektu proljetni i jesenski festival  i Dan Slame u Latinovcu. Organizirana su i dva hodanja (Zelena staza) u suradnji sa Zakladom Slagalica iz Osijeka. Također je organizirano bicikliranje od Kemeša iz Mađarske do Latnovca u Hrvatskoj. Organizirane su 24 interkulturalne večeri za mještane sela Latinovca od strane međunarodnih volontera. Provedena su 4 projekta Europske volonterske službe  u kojima je sudjelovala 41 osoba iz 12 zemalja. Tijekom održane razmjene mladih „Omekšajmo svoje korake“ organiziran je otvoreni dan za javnost u okviru kojeg su prezentirane zemlje sudionika (6 zemalja , 30 sudionika). Između ostalog održana je konferencija Europske snage solidarnossti i sajam volontiranja u Zagrebu, te mnoge radionice za mlade i odrasle  na temu biovrtlarstvo i dizajn i izrada šumskog vrta.

Financijska sredstva  u iznosu 10.000,00 kuna  utrošena  su na projektima.

2.Program zaštite,očuvanja, obnove i revitalizacije kulturnih dobara

 -    Na području općine Čaglin djeluje Odbor za  uređenje i zaštitu Sovskog jezera u Sovskom Dolu. Odbor  djeluje dugi niz godina   a radi na spašavanju Sovskog jezera od izumiranja jer je Sovsko jezero prirodni fenomen-zaštićeni krajolik . Radi se na zaštiti i očuvanju  Sovskog jezera biljnog i životinjskog svijeta u Sovskom jezeru i zaštićenoj zoni oko Sovskog jezera. 

Postavljeni su novi stolovi i klupe na zelenoj površini kako bi korisnici imali što više prostora za odmor i rekreaciju na otvorenom prostoru daleko od utjecaja industrije i drugih zagađivača okoliša. Organizirana je košnja zelenih površina i tekuće održavanje, te organizacija obljetnice.

Financijska sredstva u iznosu 14.000,00 kuna utrošena su na projektima.

-   Još  značajniji objekti su tri župne crkve Ruševo ,Zdenkovac i Čaglin .Radi se na uređenju i obnovi kapelica po svim naseljima općine Čaglin (12) . Napravljena je kapelica na Sovskom jezeru. Također se radi i na popravku pravoslavne crkve u Latinovcu. Općina Čaglin broji 31 naselje površine 179,6 km2. 

Financijska sredstva u iznosu 45.000,00 kuna utrošeno je na projektima.

-Obnovljeno je krovište  stare zgrade Općine Ruševo i vanjska ovojnica zgrade  u iznosu 83.231,00 kuna.
3.Održavanje glazbenih ,kazališnih i folklornih priredbi

     Od glazbenih događanja može se istaknuti susreti umirovljenika . Nositelj ovog programa je Matica umirovljenika Općine Čaglin. Cilj ove manifestacije je druženje umirovljenika a radilo se na projektu briga i skrb o ljudima treće životne dobi, te pomaganje umirovljenicima slabijeg imovnog stanja, druženja i razne manifestacije, posjet starijim i nemoćnim osobama u domovima za starije i nemoćne (Velika,Sapna i Nova Ljeskovica).

Financijska sredstva u iznosu 10.000,00 kuna utrošena su na projektima .

Povijesna postrojba „ Trenkovi panduri“ su prepoznatljiv brend  Grada Požege koju zastupaju na raznim manifestacijama, festivalima kako u Republici Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Trenkovi panduri nastupaju i na obilježavanju Dana Općine Čaglin, mimohodu za Dan grada Požege te brojne druge aktivnosti na međunarodnoj razini.

Financijska sredstva u iznosu 1.000,00 kuna utrošena su na projektima.

Nova manifestacija koja je uvela Općina Čaglin je manifestacija „Fajfer fest u Čaglinu“-predavanje doc.dr.sc.Vladimira Margete o važnosti crne slavonske svinje te pripremanje i degustacija jela i proizvoda od crne slavonske svinje, utrošeno 25.047,00 kuna.

 Nova Udruga Put istina i život također je provela dvije manifestacije Diljsku gljivarijadu i Iššijadu, te malonogometni turnir za poginule hrvatske branitelje.

Financijska sredstva u iznosu 10.500,00 kuna utrošena su na navedenim projektima.

KLASA: 612-01/19-01/2                                                                                                                                           Općinski načelnik:

URBROJ:2177/03-03-19-1                                                                                                                                         Dalibor Bardač,v.r.
Čaglin,25.03.2019. 
       Na temelju članka 21. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj 157/13,152/14,99/15,52/16,16/17, 130/17) i članka 46. Statuta Općine Čaglin  (“Službeni glasnik Općine Čaglin”, broj  1/18) Općinski načelnik donosi  donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJE  PROGRAMA

SOCIJALNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE

ČAGLIN  U 2018. GODINI

Članak 1.

Ovim izvješćem o izvršenju  Programa utvrđeni su oblici kojima su osigurana i utrošena sredstva pomoći za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje ne mogu zadovoljiti one same, zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti, te iskaz financijskih sredstava ostvarenih  u 2018. godini.

Članak 2.

Pomoć stimulacijskog karaktera, a koja je propisana odredbama članka 1. ovog Programa, osigurana su isključivo osobama koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem i obveznim boravkom na području općine  Čaglin.

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje Programa socijalnih potreba za korisnike na području općine Čaglin , planirana su iznosu 136.650,00 kn, a ostvareno  119.250,00 kuna.


planirano                  ostvareno

	1. Pomoć obiteljima i kućanstvima

socijalno ugroženi
	      50.000,00         
	49.600,00

	2. Naknada za opremu za novorođenčad u novcu                                             
	     30.000,00
              
	25.000,00

	
	
	

	3. Pomoć socijalno ugroženima za ogrjev, planirano
	44.650,00   
	44.650,00

	 
	
	

	4. Sufinanciranje prijevoza umirovljenika , planirano  
	12.000,00      
	0,00


	
	136.650,00
	119.250,00


Općina Čaglin u 2018. godini u sklopu programa socijalne skrbi provodi se projekt "Zaželi". Projekt podrazumijeva brigu za socijalno ugrožene, starije osobe, umirovljenike, nemoćne, te skrb o osobama s invaliditetom u naseljima općine Čaglin i to pomoć u čišćenju nekretnina, pomoć u kući, odlazak u nabavku osnovnih prehrambenih namirnica i sl.

Projekt Zaželi  teče po planu u suradnji za Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

Članak 4.

Ovo izvršenje  Programa  objavit će se  u Službenom glasniku Općine Čaglin.

	KLASA:612-01/19-01/4
	
	


	URBROJ:2177/03-03-19-1

Čaglin,25.03.2019.
	
	

	
	
	


                                                                                                                                                                     Općinski načelnik:

                                                                                                                                                                     Dalibor Bardač,v.r.

      Na temelju članka 76.  Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08 – Uredba, 124/10, 124/11, 86/1,12, 94/13,85/15 i 19/16) i članka 30. Statuta Općine Čaglin  („Službeni  glasnik općine Čaglin br.1/18),  Općinski načelnik , donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE ČAGLIN

U 2018. GODINI

Članak 1.

Ovim  Izvješćem  o izvršenju  Programa utvrđuju se javne potrebe u sportu u općini Čaglin  za 2018. godinu i sredstva za financiranje tih potreba koja se osiguravaju u Proračunu Općine Čaglin za 2018. godinu, u iznosu od  85.000,00  kn i ostvarena u iznosu 85.000,00 kuna.

Članak 2.

Javne potrebe u području sporta za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Čaglin  su:

· djelovanje sportskih udruga

· treniranje, organizacija i provođenje natjecanja

· poticanje i promicanje sporta na području Općine Čaglin, a osobito djece i mladeži

· ostale sportske akcije i manifestacije.

Članak 3.

Temeljem  utvrđenih potreba u sportu na području Općine Čaglin za 2018.godinu  financirane su pravne i fizičke osobe  koje obavljaju djelatnost iz područja sporta, udruge, klubovi, organizacije.

Prvenstveno su financirani subjekti koji kroz rad  obuhvaćaju što veći broj djece i mladih   čime se postiže omasovljavanje i razvoj sporta u cjelini.

Članak 4.

Udruge koje su financirane iz javnih potreba u sporu podnijele su godišnje izvješće o   utrošku sredstava općinskom  načelniku do 31.siječnja tekuće godine za prethodnu

godinu.

Članak 5.

Ovo Izvješće  objavit će se u „Službenom glasniku općine Čaglin“.

KLASA:612-01/19-01/3

URBROJ:2177/03-03-19-1

Čaglin,25.03.2019.

                                                                                                                                                                 Općinski načelnik:

                                                                                                                                                                    Dalibor Bardač,v.r.

Na temelju članka 2., 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj: 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17,68/18), te članka 30. Statuta Općine Čaglin („Službeni glasnik Općine Čaglin“, broj 1/18) Općinski načelnik, donosi 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  PROGRAMA

javnih potreba u školskom i predškolskom odgoju i obrazovanju 
u Općini Čaglin za 2018. godinu 
Članak 1.

I. Za školsko obrazovanje planirano je i utrošeno  (osnovno, srednje i studenti) 

	
	Stipendije 
	27.600,00
	27.600,00 
	Općina Čaglin daje nepovratne stipendije studentima za svaku akademsku  godinu u iznosu 600,00 kn po studentu svih 12 mjeseci

	
	Sufinanciranje prijevoza učenika srednjih škola
	139.000,00
	139.800,00
	Općina sufinancira sve srednjoškolce po 200,00 kuna mjesečno 

(siječanj i lipanj 50%)

	
	Nabava udžbenika
	41.600,00
	41.562,37
	Općina će financirati udžbenike od  1 do 4 razreda OŠ

	
	Podučavanje sviranja tamburice
	11.500,00
	11.500,00
	Općina će sufinancirati podučavanje sviranja tamburice 

	
	Škola plivanja 
	8.900,00 
	8.860,00
	Donacija O.Š.Stjepana Radića Čaglin za školu plivanja

	
	Redovan rad škole i Zadruge
	23.000,00
	23.000,00
	Donacija O.Š.Stjepana Radića Čaglin

	
	Sufinanciranje studenata
	12.000,00
	12.000,00
	Općina Čaglin će sufinancirati studente, 200,00 kn po studentu, 

	
	Ostali nespomenuti rashodi
	6.000,00
	5.822,56
	Financiranje raznih školskih manifestacija


PLANIRANO:                        269.600,00     OSTVARENO:270.144,93

II. Za predškolstvo će se  izdvojiti kako slijedi:
	Pozicija
	Naziv ustanove
	
	
	Ciljevi i pokazatelji uspješnosti

	
	Dječji vrtić 
	0
	0
	Sufinanciranje boravka djece u Dječjim vrtićima  

	
	Predškolski odgoj
 
	26.200,00
	26.185,10
	Rad predškole u Čaglinu

	
	Igraonica 
	13.500,00
	12.510,00
	Sufinanciranje boravka djece u igraonici

	
	
	
	
	


 PLANIRANO:    39.700,00 kn  OSTVARENO   38.695,10

	
	UKUPNO 
	309.300,00
	308.840,03
	


Članak 2.
Ovo Izvješće o izvršenju Program objavit će se u „Službenome glasilu Općine Čaglin“.
KLASA:612-01/19-01/5

URBROJ:2177/03-03-19-1

Čaglin, 25.03.2019.                                                                
                                                                Općinski načelnik:

                                                                                                                                                                            Dalibor Bardač,v.r.

Klasa: 351-01/19-01/5

Urbroj: 2177/03-03/19-1

Čaglin, 25.03.2019.      

          Temeljem članka 46. Statuta Općine Čaglin (''Službeni glasnik Općine Čaglin broj 1/18) i članka 20.st.1.Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj 94/13, 73/17,14/19) Općinski načelnik donosi: 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM

ZA 2018.GODINU

              Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017 do 2022.  godine   Općinsko vijeće Općine Čaglin donijelo je  30.01.2018 g. Klasa:021-03/18-01/1, Urbroj:2177/03-01-18-10, a stupio je na snagu danom dobivanja Suglasnosti  Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško – slavonske županije Klasa: 

351-01/18-01/7, Urbroj:2177/01-06-06/12-18-2, dana 05.03.2018.godine.

           Općina Čaglin provodi  mjere za smanjenje količina otpada na svom području, kao i mjere zbrinjavanja korisnog otpada putem zelenih otoka i odvojeno sakupljanje korisnog otpada putem plastićnih vreća.

Problem komunalnog otpada na području Općine Čaglin očituje se u tome da imamo 30- ak naselja  na velikom području sa malo stanovnika od kojih su veći dio socijalni ugroženi, te slabo prometno povezani  tako da u  16  naselja  nema organiziranog odvoza komunalnog otpada.

U naselju Čaglin imamo dva zelena otoka gdje se odvojeno skuplja staklo , plastika i papir  cijelog prostora Općine Čaglin, a u naselju Čaglin zbrinavanje korisnog otpada moguće je putem plastićnih vreča koje je Komunalac Požega d.o.o. podjelio.

Problem u Općini Čaglin je nedostatak odlagališta za građevinski otpad.

Planom gospodarenja otpadom predvidjeli smo i nabavili mobilno reciklažno dvorište koje će pojačati kapacitete skupljenog korisnog otpada koje planiramo staviti u funkciju.

 Na području Općine Čaglin organizirano se odvozi komunalni otpad putem komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o. iz  Požege, kao i odvoz korisnog otpada  iz naselja Čaglin kao i  sa zelenih otoka  po potrebi.

Glomazni otpad se do sada odvozio dva puta godišnje po prijavi korisnika.

PODACI O GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU OPĆINE ČAGLIN 

1. Podaci o  organiziranom odvozu komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada na području Općine Čaglin 

Na području Općine Čaglin organizirano sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada obavlja komunalno društvo Komunalac Požega d.o.o. Organiziranim odvozom na području Općine Čaglin obuhvaćeno je 587 korisnika od ukupno 1822 korisnika na području Požeštine, što čini 3,22 % ukupnog broja korisnika Požeštine. Od toga 556 korisnika čine domaćinstva (537 u individualnom i 19 u kolektivnom stanovanju), a 31 korisnik su gospodarski subjekti. Organizirano sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada obavlja se u sljedećim naseljima Općine Čaglin: Čaglin (187), Djedina Rijeka (35), Duboka (16), Kneževac (18), Latinovac (23), Migalovci (41), Milanlug (61), Nova Lipovica (8), Nova Ljeskovica (49), Ruševo (75), Sapna (18), Stara Ljeskovica (4), Stari Zdenkovac (13), Vlatkovac (23) i Vukojevica (15). Odvoz se ne vrši u sljedećim naseljima: Darkovac, Dobra Voda, Dobrogošće, Draganlug, Imrijevci, Ivanovci, Jasik, Jezero, Jurkovac, Mokreš, Novi Zdenkovac, Paka, Sibokovac, Sovski Dol, Stojčinovac, i Veliki Bilač.  

2. Podaci o odvojenom sakupljanju korisnog otpada na području Općine Čaglin 

Komunalac Požega je 2014.god. započeo s implementiranjem odvojenog sakupljanja korisnog otpada u domaćinstvima na području Požeštine, a u 2015.god. implementacija je proširena na sva naselja na području Grada Požege te gradska i općinska središta ostalih jedinica lokalne samouprave na području Požeštine, a time i u naselju Čaglin. Domaćinstvima su podijeljene vreće za papir, staklo i plastiku. Odvoz odvojeno skupljenog korisnog otpada obavlja se prema utvrđenim planovima odvoza jedanput u 2 mjeseca. Postojeći zeleni otoci u naselju Čaglin nalaze se u Ulici kralja Tomislava, te pored Željezničke stanice Čaglin. Na zelenim otocima odvojeno se sakupljaju papir, staklo i plastika, a odvoze jedanput tjedno. U 2017. godini odvojeno sakupljanje otpada u Općini Čaglin prošireno je na naselja Latinovac i Nova Lipovica, a u 2018. i na naselja Milanlug i Vukojevica. Na području Općine Čaglin odvojenim sakupljanjem korisnog otpada do kraja 2017.god. obuhvaćeno je cca 50,1% korisnika usluge, uglavnom domaćinstava u individualnom stanovanju.  Sukladno obvezi JLS za izgradnju reciklažnog dvorišta prema odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), Općina Čaglin ima obvezu izgradnje reciklažnog dvorišta na svom području. O aktivnostima vezanim za izgradnju reciklažnog dvorišta na području Općine Čaglin Komunalac Požega d.o.o. nema podatke.  U 2018. godini započeli su radovi izgradnje reciklažnog dvorišta u Poduzetničkoj zoni Pleternica, a Općina Čaglin će po izgradnji reciklažnog dvorišta u Pleternici imati mogućnost sklapanja sporazuma / ugovora o korištenju reciklažnog dvorišta s Gradom Pleternicom te na taj način korisnicima usluge sa 

svog područja omogućiti predaju otpada u reciklažnom dvorištu dok ne uspostavi vlastito reciklažno dvorište na svom području. Sakupljanje i odvoz krupnog (glomaznog) otpada obavlja se na način da Komunalac Požega d.o.o. obavještava korisnike putem medija i pisanih obavijesti o datumu odvoza istog s određenog područja uz napomenu da se korisnici komunalnih usluga, koji su podmirili svoje financijske obveze, a žele koristiti uslugu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada, moraju javiti telefonskim putem, te da glomazni otpad ne smiju odlagati na javnu površinu, nego ga pripremiti za odvoz unutar svoje okućnice neposredno uz javnu površinu. Odvoz se na ovaj način obavlja jedanput godišnje. Sakupljanje krupnog (glomaznog) otpada za Općinu Čaglin predviđeno je i putem reciklažnog dvorišta. Zahtjev za smanjenje biorazgradivog otpada na odlagalištu korisnicima je upućen putem brošura i letaka u kojima su dani naputci o kompostiranju biorazgradivog otpada u vlastitim kompostištima (odlaganjem biorazgradivog otpada u kompostištima dobiva se kvalitetno prirodno gnojivo, smanjuje količina otpada na odlagalištu te sprječava stvaranje štetnih stakleničkih plinova). Smanjenje biorazgradivog otpada također je provedeno i kroz odvojeno sakupljanje papira u svim domaćinstvima i na zelenim otocima.  

3. Podaci o zbrinjavanju komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada te privremenom skladištenju korisnog otpada 

Skupljeni komunalni i neopasni proizvodni otpad odlaže se na lokaciji odlagališta neopasnog otpada „Vinogradine“ koje se nalazi u k.o. Mihaljevci na k.č.br. 700, a odvojeno sakupljene vrste korisnog otpada privremeno skladište na odlagalištu te predaju ovlaštenim sakupljačima. Prostor odlagališta sastoji se iz dvije cjeline: ulazno – izlazna zona i prostor oko odlagališta, te radna zona – prostor za odlaganje otpada. Ukupna površina unutar ograde odlagališta je 10 ha od čega je 5,7 ha predviđeno za odlaganje otpada. Odlagalište je u fazi sanacije s nastavkom odlaganja do konačnog zatvaranja. Trenutno se otpadom puni kaseta 3. odlagališta, a na raspolaganju je i prostor posljednje kasete br. 4 izgrađene 2014.god. u koju se može odložiti cca 50000 m3 otpada. Preostali kapacitet otpada na odlagalištu „Vinogradine“ po procjenama Komunalca Požega d.o.o. iznosi cca 125.000,00 t. Na odlagalište „Vinogradine“ u 2018.god. odloženo je 212,04 t otpada s područja Općine Čaglin, što je za 1,08 t više u odnosu na prethodnu godinu (210,96 t). Otpad s područja Općine Čaglin čini 1,68% ukupno odložene količine otpada na odlagalište u 2018.god (12.585,38 t). Odvojeno sakupljenog otpada bilo je u 2018.god. 17,22 t, što je za 6,14 t više nego prethodne godine (11,08 t). Odvojeno sakupljeni otpad na odlagalištu Vinogradine sortira se za predaju ovlaštenim sakupljačima i iz njega se izdvajaju nečistoće. Onečišćeni odvojeno sakupljeni otpad i otpad koji nije izdvojen u skladu s uputama Komunalca Požega d.o.o. odložen je na odlagalište. 

4. Podaci o prikupljenim količinama komunalnog i korisnog otpada  

KOLIČINE ODLOŽENOG OTPADA NA ODLAGALIŠTU "VINOGRADINE" U 2018. GOD. S PODRUČJA OPĆINE ČAGLIN 

Ključni broj Vrsta otpada Količina otpada /t/ 2018. 

15 01 01 papirna i kartonska ambalaža (onečišćena) 0,35 15 01 02 plastična ambalaža (onečišćena) 0,88 15 01 07 staklena ambalaža (onečišćena) 0,58 20 01 01 papir i karton (onečišćeni) 0,23 20 01 02 staklo (onečišćeno) 0,12 20 01 39 plastika (onečišćena) 1,24 20 03 01 miješani komunalni otpad 208,38 20 03 07 glomazni otpad (obrađeni) 0,36 UKUPNO KOMUNALNI 212,14 Napomena:  Količine komunalnog i proizvodnog otpada utvrđuju se vaganjem na odlagalištu „Vinogradine“ te se o istima vodi očevidnik, a količine odloženog korisnog otpada su utvrđene metodom izračuna. Na području Općine Čaglin u 2018.godini nije bilo neopasnog proizvodnog otpada  

KOLIČINE ODVOJENO SKUPLJENOG KORISNOG OTPADA U 2018. GOD. 

Ključni broj Vrsta otpada Količina otpada /t/ 2018. 

15 01 01 papirna i kartonska ambalaža 4,77 15 01 02 plastična ambalaža 1,24 15 01 07 staklena ambalaža 5,40 20 01 01 papir i karton 3,43 20 01 02 staklo 0,84 20 01 39 plastika 1,54 UKUPNO ODVOJENO SKUPLJENI OTPAD 17,22 

Napomena:  Količinu odvojeno skupljenog otpada na području pojedine JLS predanu ovlaštenim sakupljačima nije moguće egzaktno utvrditi zbog planova odvoza koji obuhvaćaju više JLS zbog čega se i vrijednosti odvaga otpada na odlagalištu „Vinogradine“ izražene u kg odnose na otpad skupljen na području više JLS te se na neki način moraju raspodijeliti po pojedinim JLS. Količina odvojeno skupljenog otpada na području pojedine JLS stoga je procijenjena vrijednost koja se utvrđuje na temelju izvaganih količina odvojeno skupljenog otpada na odlagalištu „Vinogradine“ te metodama izračuna, koje uzimaju u obzir broj kontejnera postavljenih na zelene otoke na području pojedine JLS te broj domaćinstava i gospodarskih subjekata uključenih u sustav odvojenog sakupljanja otpada na području pojedine JLS, raspodjeljuje po pojedinim JLS i unosi u očevidnik. 

5. Podaci o postojećim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom 

Komunalni otpad na području Općine Čaglin sakuplja se kombiniranim načinom putem vrećica, posuda 120 l i kontejnera 1.100 l, 5m3 i 7m3 i prevozi specijaliziranim vozilima. Stanovnici odlažu otpad na mjestu nastanka te ga dan prije dana odvoza iznose na javnu površinu na mjesto pristupačno specijaliziranim vozilima. Odvoz otpada vrši se u točno određenim intervalima prema Planu odvoza. Otpadni papir, staklo i plastika skupljaju se putem plastičnih vreća 120l i kontejnerima 1.100l. Pri sakupljanju i odvozu otpada na području Općine Čaglin koriste se specijalizirana vozila za otpad – jedan autosmećar, jedan samopodizač i jedno poluteretno vozilo. Po preuzimanju otpada, isti se vozi na lokaciju odlagališta otpada „Vinogradine“ radi provedbe postupka odlaganja (miješani komunalni otpad) i privremenog skladištenja (korisni otpad) gdje se obavezno važe na kolnoj vagi odlagališta. Odlagalište Vinogradine je odlagalište neopasnog otpada smješteno u k.o. Mihaljevci na k.č.br. 700. Ukupni kapacitet odlagališta je 420.000 t. Odlaganje otpada vrši se istovremeno sa sanacijom odlagališta od 2004. god. Zatvaranje odlagališta predviđeno je krajem 2018.god., odnosno, godinu dana po početku rada Centra za gospodarenje otpadom, no na odlagalište će se otpad moći odlagati i nadalje ukoliko dobije status usklađenog odlagališta. Na odlagalištu otpada ugrađen je donji brtveni sloj koji se sastoji od gline koeficijenta vodopropusnosti k=10-9 m/s, HDPE folije, geotekstila i drenažnog sloja za procjedne vode s drenažnim cijevima. Otpad se odlaže na način da se osigura stabilnost otpadne mase. Tehnologija odlaganja otpada se sastoji iz sljedećih osnovnih operacija: - istresanje otpada na radnu površinu - rasprostiranje otpada u slojeve - zbijanje otpada - povremeno prekrivanje inertnim materijalom - prekrivanje popunjene etaže slojem inertnog materijala. Na odlagalištu otpada uspostavljen je pasivni sustav otplinjavanja putem ugrađenih odzračnika. Sanitarne otpadne vode skupljaju se u vodonepropusnom sabirnom bazenu te zbrinjavaju od strane ovlaštene pravne osobe. Tehnološke otpadne vode od pranja vozila i opreme te s platoa prostora za privremeno skladištenje otpada i otpadne vode od manipulativnih prostora se nakon propuštanja kroz  taložnik i separator ulja i masti ispuštaju putem kontrolnog okna u odvodni kanal odlagališta koji je spojen s postojećim kanalom uz cestu Požega –Alilovci koji se spaja s Kiselim potokom. Oborinska voda iz obodnog kanala ispušta se preko kontrolnog okna također u odvodni kanal. Procjedne vode s tijela odlagališta skupljaju se u dvije lagune za procjedne vode. Na lokaciji se provodi recirkulacija procjednih voda po tijelu odlagališta. U ulaznoj zoni smješteni su svi objekti potrebni za rad sanitarnog odlagališta. Jedan dio ovog prostora je asfaltiran kako bi se omogućio lakši rad zaposlenima, dok je ostatak ozelenjen. Ukupna površina ove zone je 9100 m2 od čega je 1880 m2 asfaltirano. Ovdje se nalaze: - ulazna vrata - porta i objekt za zaposlene – kontrola ulaza - nadstrešnica za kompaktor (garaža) - spremište otpada (boksovi) - kolna vaga - parkiralište - plato za pranje vozila 

- sabirni bazen za sanitarne otpadne vode - energetski objekt ( za smještaj alata, rezervnih dijelova, goriva i sl.) Prostor za privremeno skladište otpada nalazi se na asfaltiranoj površini u ulazno-izlaznoj zoni odlagališta. Površina prostora je cca 780 m2, a na njoj se razvrstava i privremeno skladišti izdvojeno prikupljen otpad koji nastaje na gravitirajućem području (papir, staklo, plastika i sl.). 

6. Planirane građevine u gospodarenju otpadom 

Na području Općine Čaglin, osim opremanja zelenih otoka i izgradnje reciklažnog dvorišta, ne planira se izgradnja ostalih građevina za gospodarenje otpadom. Općina Čaglin koristit će postojeće odlagalište Vinogradine, a po njegovom zatvaranju, zbrinjavanje otpada s područja Općine Čaglin planirano je u Centru za gospodarenje otpadom Orlovnjak, sukladno Izmjenama i dopunama Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015.god. (NN 46/15) i sukladno Planu gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. godine (NN 3/17) (iako je Komunalac Požega d.o.o. Ministarstvu zaštite okoliša i prirode uputio primjedbu vezanu za ovu odredbu navedenog plana i predložio da se otpad zbrinjava na lokaciji Šagulje zajedno s ostalim gradovima i općinama Požeštine). Do izgradnje reciklažnog dvorišta na svom području, Općina Čaglin koristit će reciklažno dvorište u Poduzetničkoj zoni Pleternica ukoliko sa Gradom Pleternica sklopi sporazum / ugovor o korištenju reciklažnog dvorišta.  

7. Posebne kategorije otpada i opasni otpad 

Od posebnih kategorija otpada s područja Općine Čaglin prikuplja se ambalažni otpad od papira, stakla i plastike. Sakupljanje se obavlja na zelenim otocima u Čaglinu, odvozi jedanput tjedno, privremeno skladišti na odlagalištu Vinogradine te predaje ovlaštenim sakupljačima. Dio ambalažnog otpada izdvoji se iz otpada sakupljenog primarnom selekcijom u domaćinstvima (u naseljima Čaglin, Latinovac, Nova Lipovica, Milanlug i Vukojevica) putem vreća od 120 l za odvojeno sakupljanje otpada koje se dodjeljuju domaćinstvima. Odvoz iz domaćinstava se obavljao u 2018 god. jedanput u 2 mjeseca, otpad se potom privremeno skladištio na odlagalištu Vinogradine te predavao ovlaštenim sakupljačima. Korisnici s područja Općine Čaglin imali su mogućnost odložiti otpadni tekstil na lokaciji upravne zgrade Komunalca Požega i odlagališta Vinogradine. Za ostale posebne kategorije otpada (biootpad, građevni otpad i sl.) planirano je sakupljanje na reciklažnom dvorištu po njegovom uspostavljanju. Komunalac Požega d.o.o. nije obavljao zbrinjavanje električnih uređaja i opreme, otpadnih vozila, guma, ulja, medicinskog otpada i sl. jer su to posebne kategorije otpada (opasni otpad) za čije sakupljanje i zbrinjavanje nema dozvolu, te nema podatke o istom. Po početku rada reciklažnog dvorišta Pleternica Općina Čaglin imat će mogućnost predaje i ovih vrsta otpada nastalih u kućanstvima ukoliko s Gradom Pleternica sklopi sporazum. Sve navedene opasne vrste otpada do tada je potrebno zbrinjavati putem ovlaštenih sakupljača i oporabitelja u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima.

8.Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom objavit će se u „Službenom glasniku Općine Čaglin“ i na mrežnim stranicama Općine.

                                                                                                                                                                Općinski  načelnik:
                                                                                                                                                                  Dalibor  Bardač,v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČAGLIN

Kralja Tomislava 56E, Čaglin
                  Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/16) i članka 46. Statuta općine Čaglin ("Službeni glasnik općine Čaglin broj 1/18) u skladu s proračunom općine Čaglin za 2019. godine, Općinski načelnik općine Čaglin dana 25. ožujak 2019. godine  donosi


PRVE IZMJENE I DOPUNE  PLANA NABAVE
                                                                                    roba, radova i usluga za 2019.

                                                                                                                                                Članak 1.

       Ovim Planom utvrđuje se popis nabave koje će u 2018. godini provesti Općina Čaglin kao naručitelj, planirane vrijednosti i rok izvršenja nabave, sukladno odredbama Zakona o javnoj

 nabavi (NN br.120/16).

                                                                                                                                               Članak 2. 

                 Administrativno-tehničke poslove vezane uz pripremu i provedbu postupaka nabave obavlja Jedinstveni upravni odjel općine Čaglin, u čijem je djelokrugu predmet nabave, a u 

slučajevima primjene Zakona o javnoj nabavi, ovlašteni predstavnici naručitelja. Ovlaštene predstavnike naručitelja imenuje Općinski načelnik.

                                                                                                                                                Članak 3.

                Članak 3. mijenja se i glasi Općina Čaglin kao naručitelj će u 2019. godini provesti  nabavu roba, radova i usluga za koja su sredstva planirana u Proračunu Općine Čaglin za 2019. godinu. 

Tablica II  Izmjene i dopune Plana nabave za proračunsku 2019. godinu sastavni je dio ovih Izmjena i dopuna Plana nabave:    

	Rbr
	Evidencijski broj nabave
	Predmet nabave
	Brojčana oznaka premeta nabave iz CPV-a
	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)
	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)
	Posebni režim nabave
	Predmet podijeljen na grupe
	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum
	Planirani početak postupka
	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma
	Vrijedi od
	Vrijedi do
	Napomena
	Status promjene

	1
	1/19
	Izrada projektne dokumentacije, nadzor i istraživanje
	71242000-6
	200.000,00
	Postupak jednostavne nabave
		NE
	Ugovor
	I kvartal
	1 godina
	25.03.2019
			Izmijenjena

		1/19
	Izrada projektne dokumentacije, nadzor i istraživanje
	71242000-6
	200.000,00
	Postupak jednostavne nabave
		NE
	Ugovor
	I kvartal
	1 godina
	24.01.2019
	25.03.2019
		
	2
	2/19
	Računalne usluge
	50000000-5
	36.000,00
	Postupak jednostavne nabave
		NE
	Ugovor
	I kvartal
	1 godina
	24.01.2019
			
	3
	3/19
	Uredski namještaj
	39000000-2 
	24.000,00
	Postupak jednostavne nabave
		NE
	Narudžbenica
	II kvartal
	2 mjeseca
	24.01.2019
			
	4
	4/19
	Vodoprivredna naknada na zemlju
	65000000-3
	52.000,00
	Postupak jednostavne nabave
		NE
	Ugovor
	I kvartal
	1 godina
	24.01.2019
			
	5
	5/19
	Usluga odvoza smeća i komunalnog odpada
	90511000-2
	40.000,00
	Postupak jednostavne nabave
		NE
	Ugovor
	I kvartal
	1 godina
	24.01.2019
			
	6
	6/19
	Ostale komunalne usluge
	65000000-3
	52.000,00
	Postupak jednostavne nabave
		NE
	Ugovor
	I kvartal
	1 godina
	24.01.2019
			
	7
	7/19 
	Sanacija ruševina
	45453100-8 
	40.000,00
	Postupak jednostavne nabave
		NE
	Narudžbenica
	II kvartal
	3 mjeseca
	24.01.2019
			
	8
	8/19
	Deratizacija
	90923000-3
	40.000,00
	Postupak jednostavne nabave
		NE
	Ugovor
	II kvartal
	2 mjeseca
	25.03.2019
			Izmijenjena

		8/19
	Deratizacija
	90923000-3
	20.000,00
	Postupak jednostavne nabave
		NE
	Ugovor
	II kvartal
	2 mjeseca
	24.01.2019
	25.03.2019
		
	9
	9/19
	Razne geodetsko-katastarske usluge
	71354300-7
	36.000,00
	Postupak jednostavne nabave
		NE
	Narudžbenica
	I kvartal
	1 godina
	24.01.2019
			
	10
	10/19
	Nerazvrstane ceste
	45233141-9 
	112.000,00
	Postupak jednostavne nabave
		NE
	Ugovor
	I kvartal
	1 godina
	24.01.2019
			
	11
	11/19
	Usluge zimske službe
	90620000-9
	37.600,00
	Postupak jednostavne nabave
		NE
	Ugovor
	I kvartal
	2 mjeseca
	24.01.2019
			
	12
	12/19
	Nasipanje poljskih puteva i uređenje prilaza
	45233141-9 
	104.000,00
	Postupak jednostavne nabave
		NE
	Ugovor
	I kvartal
	1 godina
	24.01.2019
			
	13
	13/19
	Šumska cesta Ljeskovica- Dobra voda
	45233125-1
	1.851.924,64
	Otvoreni postupak
		NE
	Ugovor
	II kvartal
	6 mjeseci
	25.03.2019
			Izmijenjena

		13/19
	Šumska cesta Ljeskovica- Dobra voda
	45233125-1
	2.032.240,00
	Otvoreni postupak
		NE
	Ugovor
	II kvartal
	6 mjeseci
	24.01.2019
	25.03.2019
		
	14
	14/19
	Košnja groblja i javnih površina
	98371111-5
	88.000,00
	Postupak jednostavne nabave
		NE
	Ugovor
	II kvartal
	9 mjeseci
	24.01.2019
			
	15
	15/19
	Održavanje naselja na prostoru općine Čaglin
	45453100-8 
	200.000,00
	Postupak jednostavne nabave
		NE
	Narudžbenica
	I kvartal
	1 godina
	24.01.2019
			
	16
	16/19
	Modernizacija javne rasvjete
	34993000-4 
	240.000,00
	Postupak jednostavne nabave
		NE
	Ugovor
	III kvartal
	3 mjeseca
	24.01.2019
			
	17
	17/19
	Centar u Čaglinu
	45453100-8 
	120.000,00
	Postupak jednostavne nabave
		NE
	Ugovor
	II kvartal
	6 mjeseci
	24.01.2019
			
	18
	18/19
	Sanacija krovišta dom Zdenkovac
	45260000-7
	56.000,00
	Postupak jednostavne nabave
		NE
	Ugovor
	II kvartal
	3 mjeseca
	24.01.2019
			
	19
	19/19
	Izgradnja zdravstvene ambulante u Čaglinu
	45215100-8
	1.792.000,00
	Otvoreni postupak
		NE
	Ugovor
	II kvartal
	9 mjeseci
	24.01.2019
			
	20
	20/19
	Isporuka električne energije
	65310000-9
	128.000,00
	Postupak jednostavne nabave
		NE
	Ugovor
	I kvartal
	1 godina
	24.01.2019
			
	21
	21/19
	Popravci i održavanje javne rasvjete
	50232100-1 
	24.000,00
	Otvoreni postupak
		NE
	Ugovor
	I kvartal
	1 godina
	24.01.2019
			
	22
	22/19
	Proslava Dana općine
	15000000-8 
	24.000,00
	Postupak jednostavne nabave
		NE
	Narudžbenica
	II kvartal
	1 mjesec
	24.01.2019
			
	23
	23/19
	Manifestacija "Fajfer fest"
	15000000-8 
	24.000,00
	Postupak jednostavne nabave
		NE
	Narudžbenica
	IV kvartal
	1 mjesec
	24.01.2019
			
	24
	24/19
	Ulaganje na društvenom domu u Kneževcu
	45262700-8 
	120.000,00
	Postupak jednostavne nabave
		NE
	Ugovor
	III kvartal
	3 mjeseca
	24.01.2019
			
	25
	25/19
	Ulaganje na društvenom domu u Latinovcu
	45262700-8 
	120.000,00
	Postupak jednostavne nabave
		NE
	Ugovor
	III kvartal
	3 mjeseca
	24.01.2019
			
	26
	26/19
	Rekonstrukcija ulice Vladimira Nazora
	45233125-1
	616.000,00
	Otvoreni postupak
		NE
	Ugovor
	III kvartal
	6 mjeseci
	24.01.2019
			
	27
	27/19
	Građevinski radovi na sanaciji postojeće zgrade mjesnog doma Sapna
	45453100-8 
	82.000,00
	Postupak jednostavne nabave
		NE
	Ugovor
	II kvartal
	3mj
	25.03.2019
			Dodana

	28
	28/19
	Nadzor i vođenje projekta rekonstrukcije šumske ceste Ljeskovica-Jezero-Dobra voda
	71248000-8
	180.000,00
	Postupak jednostavne nabave
		NE
	Ugovor
	II kvartal
	6 mjeseci
	25.03.2019
			Dodana


	
	


         
Članak 4.

                  Ove izmjene i dopune Plana stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku općine Čaglin“ , u Elektroničkom oglasniku javne nabave i na web stranici općine Čaglin.

KLASA: 400-01/19-01/60

URBROJ: 2177/03-03-19-1

Čaglin, 25. ožujak  2019.

                                                                                                                                                                                                                                                                OPĆINSKI NAČELNIK:

                                                                                                                                                                                                                                                                   Dalibor  Bardač,v.r.
Čaglin,31.ožujka 2019.

