REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

OPĆINA ČAGLIN

PLAN  RADA   ZIMSKE   SLUŽBE   U   OPĆINI   ČAGLIN

ZA  RAZDOBLJE  2019./2020.   GODINE

Čaglin,listopad 2019 .

KLASA:  022-05/19-01/39

URBROJ: 2177/03-03-19-1

Čaglin,31.listopada 2019.

PLAN  RADA   ZIMSKE   SLUŽBE   U   OPĆINI   ČAGLIN

ZA  RAZDOBLJE  2019/2020   GODINE

I

Ovim planom rada zimske službe u Općini Čaglin  u sezoni 2019/2020. godine obuhvaća se održavanje ulica u Čaglinu i naseljima koja pripadaju Općini Čaglin, te nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju od 15. 11. 2019. do 15. 04.2020.  godine radi sigurnosti odvijanja prometa u zimskim uvjetima. Razdoblje djelovanja zimske službe može započeti ranije , kao i završiti kasnije od navednog roka, ako to zahtijevaju vremenski uvjeti.

II

Ovim planom nisu obuhvaćene  državne ,  županijske i dio lokalnih cesta koje su u nadležnosti ŽUC-a.

Budući da u Općini Čaglin ima više  nadležnih tijela za stanje prometnica, neophodna je njihova suradnja i koordinacija  ( koordinacija između  Hrvatskih cesta , ŽUC-a i Komunalca Čaglin d.o.o.( kojem su ugovorom povjereni poslovi zimske službe).

III

Pod redovitim održavanjem ulica u zimskim uvjetima podrazumijeva se:

- Izvedba pripremnih radova prije nastupanja zimskih uvjeta,

- Ustrojavanje pripravnosti zimske službe,

- Sprječavanje sklizavosti kolnika posipanjem soli ili sipine,

- Čišćenje snijega s kolnika, autobusnih stajališta, prometne signalizacije i pješačkih prijelaza,

- U slučaju velikih snježnih oborina stalno obavještavati o stanju prohodnosti,

- Uklanjanje vozila koja su ostala na kolniku i onemogućuju normalno čišćenje ulica od snijega.

- Osiguranje odvodnje s kolnika i nogostupa kad nastupa otapanje snijega.

IV

PRIPREMNI  RADOVI

Pripremni radovi moraju se izvesti prije nastupa mogućih snježnih oborina i pojave leda na kolniku, a sastoji se od osiguranja dovoljne količine soli i sipine.

U okviru ovih radova potrebno je izvršiti tehnički pregled i sve pripreme na vozilima kojima će se obavljati poslovi zimske službe.

V

Uzbunjivanje je period od davanja znaka za uzbunu do  odlaska na intervenciju.

Odluka o intervenciji i  davanju uzbune  kao i uvođenju pripravnosti može donijeti nadzorni organ, inspektor za ceste i policijska postaja uz dužnost obavješćivanja nadzornog organa.

Dežurni organizator kojeg imenuje poduzeće kojemu su povjereni poslovi zimske službe daje upute o izlasku vozila na teren, te završetku radova koji ovise o količini oborina.

VI

MJESTO   PRIPRAVNOSTI

Strojno vozni park i deponija soli i sipine nalaze se na određenoj lokaciji stacionara poduzeća kojemu su povjereni poslovi zimske službe. Na navedenoj lokaciji mora se nalaziti  potrebita mehanizacija i djelatnik,  zavisno  od stupnja pripravnosti i stupnja djelovanja zimske službe. Eventualna izbivanja  od  kuće ili posla svi djelatnici Komunalca  Čaglin d.o.o.   moraju prijaviti dežurnom organizatoru zimske službe. Pripravnost uvodi nadzorni organ  ili  inspektor za ceste.

VII

REDOSLJED PRVENSTVA IZVOĐENJA  RADOVA  -  PRIORITETI

Čaglin:

1.  Ulica Kolodvorska prema  ambulanti i dvorište ambulante

2. Ulica  Vladimira Nazora prema  školi i okretište autobusa

3. Centar Čaglina , parkiralište

4. Ina-benzinska postaja Čaglin

5. Ulica Kolodvorska – pošta, parkiralište  i prolaz do stambenih zgrada

6. NTL trgovina ,TR Lukas -trgovina , Agronom trgovina , parkiralište

7. Veterinarska stanica -dvorište

8. Ulica  Braće Radića

9. Ulica Kr.Tomislava (odvojak ulice)

10. Ulica  Gaj

11. Ulica  Matije Gupca

12. Ulica Žukovac

Nerazvrstane ceste koja vode do naselja   Darkovac,   Sibokovac, Dobrogošće, Novi i Stari Zdenkovac, Mokreš, Dobra Voda, Stojčinovac, Rozmajerovac, Jurkovac, Jasik,

Nerazvrstane ceste kroz naselja:

Migalovci, Sovski Dol,  Paka,  Imrijevci,  Ruševo,  Djedina Rijeka, Sapna  Nova Ljeskovica, Stara Ljeskovica ,  Duboka, Latinovac, Veliki Bilač i Draganlug.

VIII

STUPANJ  PRIPRAVNOSTI

Uvodi se dolaskom zimskih  uvjeta tj. s 15.11.  tekuće godine ili ranije ako se za to ukaže potreba. Pripravnost je stupanj u kojem se ustrojava stalna služba da u slučaju potrebe može hitno intervenirati. Dežurstvo traje nedjeljom i blagdanom 24  sata a radnim danom 16  sati ( dvije smjene). U slučaju snježnih padalina zimska služba počinje sa radom u 6,00 sati, a  po potrebi i ranije.

Potrebno je  osigurati:

-vozača

- vozilo  - stroj

- mobitel

Služba  obavješćivanja

Za vrijeme trajanja zimske službe informacije vezane za stupanj pripravnosti i dežurstva  kao i podatke o zalihama soli i sipine dužan je dati organizator kojeg imenuje poduzeće kojemu su povjereni poslovi zimske službe, Općini Čaglin, službi 112,  i Policijskoj upravi Požeško – Slavonske županije.

Mehanizacija

Strojni vozni park mora biti u ispravnom stanju i parkiran na stalnoj adresi poduzeća koje obavlja zimsku službu a to je  Kralja Tomislava 56,  Čaglin.

Deponija soli se također nalazi na toj adresi.

Općinski  načelnik

Dalibor  Bardač,v.r.