REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

OPĆINA  ČAGLIN

Klasa:022-05/20-01/7

Urbroj:2177/03-03-20-1

Čaglin, 20. 02. 2020. god

Temljem članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN br.68/18 i 110/18 ), te članka  46.  Statuta Općine Čaglin ( Službeni  glasnik 1/18 ) Općinski načelnik Općine Čaglin,  Općinskom vijeću općine Čaglin  podnosi

IZVJEŠĆE  O  IZVRŠENJU GODIŠNJEG

Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture

za  2019. godinu  na području Općine  Čaglin

I.

Ovim Izvješćem daje se prikaz izvršenja gradnje objekata komunalne  infrastrukture za 2019.g. na području Općine Čaglin i to za :

- nerazvrstane ceste i javno prometne površine,

- građenje mrtvačnica,

- energetski  i  komunikacijski vodovi

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Građenje  objekata financirano  je iz  slijedećih izvora:

| Red.br. | IZVOR | PLANIRANO | IZVRŠENO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ministarstvo gospodarstva | 400.000,00 kn | 0 kn |
| 2. | Proračun Općine Čaglin a) opći prihodi i primici | 1.693.100,00 kn 1.148.100,00 kn | 1.642.074,62 kn 1.100.969,54 kn |
|  | Proračun općine Čaglin b) šumski doprinos u djelu | 530.000,00 kn | 530.222,39 kn |
|  | Proračun općine c) naknada za nezak. izgr. zgrade | 15.000,00 kn | 10.882,69 kn |
| 3. | Ministarstvo regionalnog razvoja i fonda EU | 550.000,00 kn | 550.000,00 kn |
| 4. | Pomoći od ŽUC Požega | 168.600,00 kn | 168.590,65 kn |
|  | UKUPNO | 2.811.700,00 kn | 2.360.665,27 kn |

II

Tabelarni  prikaz  utrošenih  financijskih  sredstava za  gradnju  objekata

Nerazvrstane ceste i javno prometne površine

| Red. Br. | IZVOR | OPIS | PLANIRANO | IZVRŠENO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proračun općine (opći prihodi i primici) | Rekonstrukcija ulice Kolodvorske u Čaglinu | 782.700,00 kn | 782.680,89 kn |
| 2. | Pomoć od Ministarstva regionalnog razvoja i Fonda EU i od šumskog doprinosa | Rekonstrukcija ulice Vladimira Nazora u Čaglinu | 634.000,00 kn | 633.847,96 kn |
| 3. | Proračun općine (opći prihodi i primici) Pomoći od ŽUC Požega | Rekonstrukcija ceste u Mokrešu | 488.000,00 kn | 486.879,30 kn |
|  | UKUPNO |  | 1.904.700,00 kn | 1.903.408,15 kn |

U 2019. godini imali smo tri gradnje cesta, odnosno dvije ulice u Čaglinu i jednu cestu u Mokrešu. Ulica Kolodvorska u Čaglinu je završena i sa krajem godine stavljena na gotovi objekat, a također završena je i cesta u Mokrešu, dok se ulica Vladimira Nazora u Čaglinu još uvijek radi i biti će završena do sredine 2020. godine. Za Kolodvorsku ulicu sredstva su osigurana u 100% iznosu Odukom o dodjeli sredstava Klasa.440-12/16-07-02-02/0002, Urbroj:343-2110/01-18-10 od 14. studenog 2018. godine od APPRRR-a Mjera 7.2.2 „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ predujam smo dobili u 2018. godinu u iznosu 794.596,75 kn, a u 2019. godini ponijeli smo Zahtjev za isplatu preostalih sredstava s tim da nam ista nisu isplaćena u 2019. godini,  stoga smo morali mi iz općinskog proračuna isfinacirati radove, a očekujemo isplatu sredstava  u 2020. godini. Za cestu u Mokrešu dio sredstava smo dobili od ŽUC Požega 168.590,65 kn, a ostatak od 318.288,65 kn su sredstva Proračuna općine (opći prihodi i primici) . Za ulicu Vladimira Nazora u Čaglinu 550.000,00 kn smo dobili iz Ministarstva regionalnog razvoja i Fonda EU, a ostatak od 83.847,96 kn od šumskog doprinosa.

Građenje mrtvačnica

| Red. Br. | IZVOR | OPIS | PLANIRANO | IZVRŠENO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proračun Općine Čaglin ( od šumskog doprinosa i naknada za nezak. izgrađene zgrade ) | Nastavavak izgradnje mrtvačnice u Ljeskovici | 22.000,00 kn | 21.987,50 kn |
|  | UKUPNO |  | 22.000,00 kn | 21.987,50 kn |

Na mrtvačnici u Ljeskovici u 2019. godini postavljena je stolarija i nastavlja se sa završetkom radova u 2020. godini, a financirana je 10.882,69 kn od naknade za nezakonito izgrađene zgrade i 11.104,81 kn od šumskog doprinosa.

Energetski   i   komunikacijski  vodovi

| Red. Br. | IZVOR | OPIS | PLANIRANO | IZVRŠENO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pomoći Ministarstvo gospodarstva | Izgradnja trafostanice u ind.zoni Čaglin. | 400.000,00 kn | 0,00 kn |
| 2. | Proračun Općine (opći prihodi i primici) | Izgradnja trafostanice | 5.000,00 kn | 0,00 kn |
|  | UKUPNO |  | 405.000,00 kn | 0,00 kn |

Sredstva za Trafostanicu nalaze se na računu općine Čaglin, no međutim projekt nije još realiziran iz razloga,  jer HEP nije u mogućnosti krenuti u izgradnju trafostanice dok se ne pojavi potencijalni potrošač električne energije odnosno koji bi koristio tu novo izgrađenu trafostanicu.

Modernizacija javne rasvjete u 2019. godini nije imala ostvarenje, a također niti plan. Planirana je u Proračuna za 2020. godinu

Odvodnja  i  pročišćavanje  otpadnih  voda

| Red. Br. | IZVOR | OPIS | PLANIRANO | IZVRŠENO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proračun Općine Čaglin (od šumskog doprinosa) | Sufinanciranje radova na odvodnji | 480.000,00 kn | 435.269,62 kn |
|  | UKUPNO |  | 480.000,00 kn | 435.269,62 kn |

Odnosi se na izgradnju kanalizacijske mreže u Čaglinu u iznosu od 412.757,72 kn i izgradnja produžetka vodovodne mreže u Ruševu i Migalovcima u iznosu od 22.511,90 kn, što ukupno iznosi 435.269,62 kn temeljem Zahtjeva br. 1 (37/2019) za doznaku sredstava po Ugovoru od  Tekija d.o.o. Požega i financirani su u cijelosti iz sredstava šumskog doprinosa.

III.

U ovo izvješće ulazi program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, s tim da plana, a ni ostvarenja u 2019. nije bilo i nabava opreme za odvojeno prikupljanje prenosi se u 2020. godinu.

IV.

Ovo se Izvješće podnosi  Općinskom  vijeću  Općine  Čaglin   na  prihvaćanje i biti će objavljeno u „Službenom  glasniku  Općine  Čaglin  „

Općinski  načelnik:

Dalibor   Bardač,v.r.