

BROJ: 2/20.godine


List izlazi prema potrebi. List je besplatan.

                            

O P Ć I N A  Č A G L I N 
SADRŽAJ
AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

1.Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2019.godinu

2.Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Čaglin za razdoblje od 01.07.-31.12.2019.g.

3.Izvješće o izvršenju godišnjeg Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2019.
4.Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.g.

5.Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2019.g.

6.Izvješće o izvršenju Programa socijalnih potreba na području Općine Čaglin u 2019.g.

7.Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Općine Čaglin u 2019.g.

8.Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školskom i predškolskom odgoju i obrazovanju u Općini Čaglin za 2019.g.

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA
1.Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Općine Čaglin
2.Odluka o prihvaćanju Izvješća načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Čaglin za 2019.
3.Izvješće o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Općinu Čaglin u 2019.g.
4.Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019.

5.Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru

6.Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2019.g.

7.Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.

8.Odluka o prihvaćanju Izvješća javnih potreba u kulturi za 2019.g.

9.Odluka o prihvaćanju Izvješća javnih potreba u sportu za 2019.g.

10.Odluka o prihvaćanju Izvješća javnih potreba u socijali za 2019.g.

11.Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u školskom i predškolskom odgoju i obrazovanju za 2019.g.
12.Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Čaglin od 01.07.-31.12.2019.

13.Odluka o utvrđivanju potrebe za organiziranjem predškolskog odgoja
Klasa: 351-01/20-01/7

Urbroj: 2177/03-02/20-1

Čaglin, 21.02.2020.                                                                 

Temeljem članka 46. Statuta Općine Čaglin ( „Službeni glasnik Općine Čaglin broj 1/18) i članka 20.st.1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ( Narodne novine, broj 94/13, 73/17, 14/19,98/19 ) općinski načelnik donosi:                                                                                                        

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom  za  2019.

godinu.

Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017.g do 2022. Općinsko vijeće Općine Čaglin donijelo je  30.01.2018 g. Klasa:021-03/18-01/1,  Urbroj:2177/03-01-18-10  a stupio je na snagu danom dobivanja Suglasnosti  Upravnog odjela za gospodarstvo i graditeljstvo Požeško – slavonske županije Klasa: 

351-01/18-01/7, Urbroj:2177/01-06-06/12-18-2, dana 05.03.2018.godine.

Općina Čaglin provodi  mjere za smanjenje količina otpada na svom području, kao i mjere zbrinjavanja korisnog otpada putem zelenih otoka i odvojeno sakupljanje korisnog otpada putem plastičnih vreća.

Problem komunalnog otpada na području Općine Čaglin očituje se u tome da imamo 30- ak naselja  na velikom području sa malo stanovnika od kojih su veći dio socijalni ugroženi, te slabo prometno povezani  tako da u  16  naselja  nema organiziranog odvoza komunalnog otpada.

U naselju Čaglin imamo dva zelena otoka gdje se odvojeno skuplja staklo , plastika i papir  cijelog prostora Općine Čaglin, a u naselju Čaglin zbrinavanje korisnog otpada moguće je putem plastičnih vreća koje je podijelio Komunalac Požega d.o.o.

Problem u Općini Čaglin je nedostatak odlagališta za građevinski otpad.

Planom gospodarenja otpadom predvidjeli smo i nabavili mobilno reciklažno dvorište koje će pojačati kapacitete skupljenog korisnog otpada koje planiramo staviti u funkciju. Također je u planu  sklopiti ugovor o korištenju  reciklažnog dvorišta sa gradom Pleternicom.

 Na području Općine Čaglin organizirano se odvozi komunalni otpad putem komunalnog poduzeća Komunalac d.o.o. iz  Požege, kao i odvoz korisnog otpada  iz naselja Čaglin kao i  sa zelenih otoka  po potrebi.

Glomazni otpad se odvozi jednom  godišnje po prijavi korisnika.

1.  Podaci o  organiziranom odvozu komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada na području Općine Čaglin

Na području Općine Čaglin organizirano sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada obavlja komunalno društvo Komunalac Požega d.o.o. Organiziranim odvozom na području Općine Čaglin u 2019.godini obuhvaćeno je 589 korisnika od ukupno 18501 korisnika na području Požeštine, što čini 3,18 % ukupnog broja korisnika Požeštine. Od toga 556 korisnika čine domaćinstva (556 u individualnom i 0 u kolektivnom stanovanju - podaci se razlikuju u odnosu na 2018.god. jer se  domaćinstva u kolektivnom stanovanju, kojima su dodijeljeni spremnici od 120 l, po uvođenju novog sustava gospodarenja otpadom evidentiraju u Komunalcu Požega kao individualna domaćinstva), a 33 korisnika su gospodarski subjekti.

Organizirano sakupljanje, odvoz i zbrinjavanje otpada obavlja se u sljedećim naseljima Općine Čaglin: Čaglin (191), Djedina Rijeka (36), Duboka (16), Kneževac (17), Latinovac (23), Migalovci (40), Milanlug (63), Nova Lipovica (8), Nova Ljeskovica (48), Ruševo (75), Sapna (17), Stara Ljeskovica (3), Stari Zdenkovac (12), Vlatkovac (24) i Vukojevica (15) (broj uz naziv naselja je broj korisnika na dan 31.12.2019.). Odvoz se ne obavlja u sljedećim naseljima: Darkovac, Dobra Voda, Dobrogošće, Draganlug, Imrijevci, Ivanovci, Jasik, Jezero, Jurkovac, Mokreš, Novi Zdenkovac, Paka, Sibokovac, Sovski Dol (obavlja se samo za 1 gospodarstvo), Stojčinovac, i Veliki Bilač. 

2. Podaci o odvojenom sakupljanju korisnog otpada na području Općine Čaglin

Komunalac Požega je 2014.god. započeo s implementiranjem odvojenog sakupljanja korisnog otpada u domaćinstvima na području Požeštine. U sustav odvojenog sakupljanja otpada uključeno je cca 50,93% korisnika usluge na području Općine Čaglin, uglavnom domaćinstava u individualnom stanovanju (u 2019.godini nije bilo uključivanja novih naselja u sustav odvojenog sakupljanja otpada). Domaćinstvima su podijeljene vreće za papir, staklo i plastiku. Odvoz odvojeno skupljenog korisnog otpada obavlja se prema utvrđenim planovima odvoza jedanput u dva mjeseca, a u narednom periodu planira se obuhvaćanje svih naselja s odvozom jedanput mjesečno. Na području Općine Čaglin postoje dva zelena otoka u naselju Čaglin – u Ulici Kralja Tomislava te pored željezničke stanice. Kada svi korisnici budu imali mogućnost odvajanja na kućnom pragu (papir, staklo, plastika), planira se ukidanje zelenih otoka. Općina Čaglin prijavila se na Javni poziv za iskaz interesa za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost putem kojeg će nabaviti spremnike za odvojeno sakupljanje papira (120 l – 500 kom., 240 l – 40 kom., 1100 l – 5 kom.) i plastike (120 l – 500 kom., 240 l – 40 kom., 1100 l – 5 kom.) koji će se dodjeljivati svim domaćinstvima i gospodarstvima.
Sukladno obvezi JLS za izgradnju reciklažnog dvorišta prema odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Općina Čaglin prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) ima obvezu izgradnje reciklažnog dvorišta na svom području. 

Krajem 2018. godine izgrađeno je reciklažno dvorište u Pleternici, koje je s radom započelo u travnju 2019.godine. Općina Čaglin ima mogućnost te planira sklapanja ugovora s Gradom Pleternica o korištenju reciklažnog dvorišta u Pleternici kako bi svojim korisnicima omogućila predaju otpada u reciklažno dvorište u Pleternici dok ne uspostavi vlastito. 

Sakupljanje i odvoz krupnog (glomaznog) otpada obavlja se na način da Komunalac Požega d.o.o. obavještava korisnike putem medija i pisanih obavijesti o datumu odvoza istog s određenog područja uz napomenu da se korisnici komunalnih usluga, koji su podmirili svoje financijske obveze, a žele koristiti uslugu odvoza i zbrinjavanja glomaznog otpada, moraju javiti telefonskim putem, te da glomazni otpad ne smiju odlagati na javnu površinu, nego ga pripremiti za odvoz unutar svoje okućnice neposredno uz javnu površinu. Odvoz se na ovaj način obavlja jedanput godišnje. Sakupljanje krupnog (glomaznog) otpada bit će omogućeno i u reciklažnom dvorištu u Pleternici po sklapanju ugovora između Grada Pleternice i Općine Čaglin.
Zahtjev za smanjenje biorazgradivog otpada na odlagalištu korisnicima je upućen putem brošura i letaka u kojima su dani naputci o kompostiranju biorazgradivog otpada u vlastitim kompostištima (odlaganjem biorazgradivog otpada u kompostištima dobiva se kvalitetno prirodno gnojivo, smanjuje količina otpada na odlagalištu te sprječava stvaranje štetnih stakleničkih plinova). Smanjenje biorazgradivog otpada također je provedeno i kroz odvojeno sakupljanje papira u svim domaćinstvima. 

3. Podaci o zbrinjavanju komunalnog i neopasnog proizvodnog otpada te privremenom skladištenju korisnog otpada
Skupljeni komunalni i neopasni proizvodni otpad odlaže se na lokaciji odlagališta neopasnog otpada „Vinogradine“ koje se nalazi u k.o. Mihaljevci na k.č.br. 700, a odvojeno sakupljene vrste korisnog otpada privremeno skladište na plohi za privremeno skladištenje otpada te predaju ovlaštenim sakupljačima. Ukupna površina unutar ograde odlagališta je 10 ha od čega je 5,7 ha predviđeno za odlaganje otpada. Odlagalište je u fazi sanacije s nastavkom odlaganja do konačnog zatvaranja. Trenutno se otpadom puni 4. kaseta odlagališta, a na raspolaganju je i prostor na površini svih izgrađenih kaseta dok se ne postignu projektirane visine odlagališta sukladno Glavnom projektu, tako da je odlagalištu moguće odložiti još cca 114500 t otpada. 
Iz podataka o količinama otpada odloženim na odlagalište „Vinogradine“ u 2019.god. (10620 t) vidljivo je smanjenje u odnosu na 2018.god. (12591 t) koje iznosi 1971 t. 

Na odlagalište „Vinogradine“ u 2019.god. odloženo je 181,10 t otpada s područja Općine Čaglin, što je za 30,94 t manje u odnosu na prethodnu godinu (212,04 t). Otpad s područja Općine Čaglin čini 1,71 % ukupno odložene količine otpada na odlagalište u 2019.god. Odvojeno skupljenog otpada bilo je u 2019.god. 13,98 t, što je za 3,24 t manje nego prethodne godine (17,22 t). 

4.  Podaci o prikupljenim količinama komunalnog i korisnog otpada 

	KOLIČINE ODLOŽENOG OTPADA NA ODLAGALIŠTU "VINOGRADINE" U 2019. GOD. 

S PODRUČJA OPĆINE ČAGLIN

	Ključni broj
	Vrsta otpada
	Količina otpada /t/ OPĆINA ČAGLIN 
	Količina otpada /t/

UKUPNA KOLIČINA OTPADA
	UDIO OTPADA OPĆINE ČAGLIN /%/

	02 03 99
	otpad koji nije specificiran na drugi način (od pripreme hrane)
	0
	3,66
	0

	04 02 22
	otpad od prerađenih tekstilnih vlakana
	0
	1,90
	0

	10 01 01
	taložni pepeo, šljaka, prašina iz kotla
	0
	225,98
	0

	10 02 02
	otpad iz industrije željeza i čelika (neprerađena šljaka)
	0
	543,12
	0

	10 09 03
	šljaka iz visoke peći
	0
	8,42
	0

	10 09 08
	otpad od lijevanja željeza
	0
	208,60
	0

	12 01 05
	strugotine plastike
	0
	0,06
	0

	15 01 01
	papirna i kartonska ambalaža (onečišćena)
	0,55
	29,18
	1,88

	15 01 02
	plastična ambalaža (onečišćena)
	1,06
	56,16
	1,88

	15 01 07
	staklena ambalaža (onečišćena)
	0,32
	17,28
	1,88

	16 11 04
	otpadne obloge i vatrostalni otpad
	0
	48,60
	0

	17 01 07
	mješavine betona, cigle, crijepa/pločica i keramike
	0
	65,45
	0

	19 08 01
	ostaci na sitima i grabljama
	0
	20,99
	0

	19 08 02
	otpad iz pjeskolova
	0
	14,38
	0

	19 10 01
	otpad od željeza i čelika
	0
	15,00
	0

	20 01 01
	papir i karton (onečišćeni)
	0,48
	25,78
	1,88

	Ključni broj
	Vrsta otpada
	Količina otpada /t/ OPĆINA ČAGLIN
	Količina otpada /t/

UKUPNA KOLIČINA OTPADA
	UDIO OTPADA OPĆINE ČAGLIN /%/

	20 01 02
	staklo (onečišćeno)
	0,32
	17,12
	1,88

	20 01 10
	odjeća (onečišćena)
	0,24
	8,12
	2,97

	20 01 39
	plastika (onečišćena)
	1,11
	59,17
	1,88

	20 01 08
	biorazgradivi otpad iz kuhinja i kantina
	0
	17,72
	0

	20 02 01
	biorazgradivi otpad 
	0
	6,78
	0

	20 03 01
	miješani komunalni otpad
	176,7
	8.981,56
	1,97

	20 03 02
	otpad s tržnica
	0
	44,98
	0

	20 03 07
	glomazni otpad (obrađeni)
	0,32
	200,00
	0,16

	SVEUKUPNO /t/:
	181,10
	10.620,01
	1,71

	Napomena: 

Količine komunalnog i proizvodnog otpada utvrđuju se vaganjem na odlagalištu „Vinogradine“ te se o istima vodi očevidnik. Količine onečišćenog otpada iz odvojeno skupljenog odložene na odlagalište utvrđuju se prema postotku (1,88% - udio korisnika obuhvaćenih odvojenim sakupljanjem otpada na području Općine Čaglin u ukupnom broju korisnika obuhvaćenih odvojenim sakupljanjem otpada na području Požeštine)

KOLIČINE ODVOJENO SKUPLJENOG KORISNOG OTPADA U 2019. GOD. S PODRUČJA OPĆINE ČAGLIN

Ključni broj

Vrsta otpada

Količina otpada /t/ 2019.

15 01 01

papirna i kartonska ambalaža

3,00

15 01 02

plastična ambalaža

2,35

15 01 07

staklena ambalaža

1,11

20 01 01

papir i karton

3,82

20 01 02

staklo

1,22

20 01 10

odjeća

1,90

20 01 39

plastika

0,58

UKUPNO ODVOJENO SKUPLJENI OTPAD /t/:

13,98



	


Napomena: 

Količinu odvojeno skupljenog otpada na području pojedine JLS nije moguće egzaktno utvrditi zbog planova odvoza koji obuhvaćaju više JLS zbog čega se i vrijednosti odvaga otpada na odlagalištu „Vinogradine“ izražene u kg odnose na otpad skupljen na području više JLS te se na neki način moraju raspodijeliti po pojedinim JLS. Količina odvojeno skupljenog otpada na području pojedine JLS stoga je procijenjena vrijednost koja se utvrđuje na temelju izvaganih količina odvojeno skupljenog otpada na odlagalištu „Vinogradine“ te metodama izračuna koje uzimaju u obzir broj korisnika uključenih u sustav odvojenog sakupljanja otpada na području pojedine JLS, raspodjeljuje po pojedinim JLS i unosi u očevidnik.

5. Podaci o postojećim građevinama i uređajima za gospodarenje otpadom

Komunalni otpad na području Općine Čaglin sakuplja se kombiniranim načinom putem vreća, posuda 120 l i kontejnera 1.100 l, 5m3 i 7m3 i prevozi specijaliziranim vozilima. Stanovnici odlažu otpad na mjestu nastanka te ga dan prije dana odvoza iznose na javnu površinu na mjesto pristupačno specijaliziranim vozilima. Otpad se odvozi u točno određenim intervalima prema Planu odvoza.

Otpadni papir, staklo i plastika skupljaju se putem plastičnih vreća 120l i kontejnerima 1.100 l.

Pri sakupljanju i odvozu otpada na području Općine Čaglin koriste se specijalizirana vozila za otpad – jedan autosmećar, jedan samopodizač i jedno poluteretno vozilo.

Po preuzimanju otpada, isti se vozi na lokaciju odlagališta otpada „Vinogradine“ radi provedbe postupka odlaganja (miješani komunalni otpad) i privremenog skladištenja (korisni otpad) gdje se obavezno važe na kolnoj vagi odlagališta.

Odlagalište „Vinogradine“ je odlagalište neopasnog otpada smješteno u k.o. Mihaljevci na k.č.br. 700. Ukupni kapacitet odlagališta je 420.000 t. Odlaganje otpada vrši se istovremeno sa sanacijom odlagališta od 2004. god. Zatvaranje odlagališta predviđeno je godinu dana po početku rada Centra za gospodarenje otpadom.

Na odlagalištu otpada ugrađen je donji brtveni sloj koji se sastoji od gline koeficijenta vodopropusnosti k=10-9 m/s, HDPE folije, geotekstila i drenažnog sloja za procjedne vode s drenažnim cijevima. Otpad se odlaže na način da se osigura stabilnost otpadne mase.

Tehnologija odlaganja otpada se sastoji iz sljedećih osnovnih operacija:

- istresanje otpada na radnu površinu

- rasprostiranje otpada u slojeve

- zbijanje otpada

- povremeno prekrivanje inertnim materijalom

- prekrivanje popunjene etaže slojem inertnog materijala.

Na odlagalištu otpada uspostavljen je pasivni sustav otplinjavanja putem ugrađenih odzračnika.

Sanitarne otpadne vode skupljaju se u vodonepropusnom sabirnom bazenu te zbrinjavaju od strane ovlaštene pravne osobe. Tehnološke otpadne vode od pranja vozila i opreme te s platoa prostora za privremeno skladištenje otpada i otpadne vode od manipulativnih prostora se nakon propuštanja kroz  taložnik i separator ulja i masti ispuštaju putem kontrolnog okna u odvodni kanal odlagališta koji je spojen s postojećim kanalom uz cestu Požega –Alilovci koji se spaja s Kiselim potokom. Oborinska voda iz obodnog kanala ispušta se preko kontrolnog okna također u odvodni kanal. Procjedne vode s tijela odlagališta skupljaju se u dvije lagune za procjedne vode. Na lokaciji se provodi recirkulacija procjednih voda po tijelu odlagališta.

U ulaznoj zoni smješteni su svi objekti potrebni za rad sanitarnog odlagališta. Jedan dio ovog prostora je asfaltiran kako bi se omogućio lakši rad zaposlenima, dok je ostatak ozelenjen. Ukupna površina ove zone je 9100 m2 od čega je 1880 m2 asfaltirano. Ovdje se nalaze:

- ulazna vrata

- porta i objekt za zaposlene – kontrola ulaza

- nadstrešnica za kompaktor (garaža)

- spremište otpada (boksovi)

- kolna vaga

- parkiralište

- plato za pranje vozila

- sabirni bazen za sanitarne otpadne vode

- energetski objekt ( za smještaj alata, rezervnih dijelova, goriva i sl.)

Prostor za privremeno skladište otpada nalazi se na asfaltiranoj površini u ulazno - izlaznoj zoni odlagališta. Površina prostora je cca 780 m2, a na njoj se razvrstava i privremeno skladišti izdvojeno prikupljen otpad koji nastaje na gravitirajućem području (papir, staklo, plastika i sl.).

6. Planirane građevine u gospodarenju otpadom

Na području Općine Čaglin, osim reciklažnog dvorišta, ne planira se izgradnja ostalih građevina za gospodarenje otpadom. Općina Čaglin koristit će postojeće odlagalište Vinogradine, a po njegovom zatvaranju, zbrinjavanje otpada s područja Općine Čaglin planirano je u Centru za gospodarenje otpadom Orlovnjak, sukladno Izmjenama i dopunama Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015.god. (NN 46/15) i sukladno Planu gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2017. – 2022. godine (NN 3/17) (iako je Komunalac Požega d.o.o. Ministarstvu zaštite okoliša i prirode uputio primjedbu vezanu za ovu odredbu navedenog plana i predložio da se otpad zbrinjava na lokaciji Šagulje zajedno s ostalim gradovima i općinama Požeštine). Do izgradnje reciklažnog dvorišta na svom području, Općina Čaglin će koristiti reciklažno dvorište u Poduzetničkoj zoni Pleternica kada s Gradom Pleternica sklopi ugovor o korištenju reciklažnog dvorišta. 
Komunalac Požega d.o.o. je u 2019.god. na odlagalištu Vinogradine izgradio kasetu za odlaganje građevinskog otpada koji sadrži azbest te je u tijeku ishođenje dozvole za obavljanje djelatnosti sakupljanja i zbrinjavanja otpada postupkom D5 (odlaganje otpada na posebno pripremljeno polje – plohu za odlaganje građevnog otpada koji sadrži azbest).

U tijeku su i postupci za ishođenje građevinskih dozvola za sljedeće dodatne sadržaje na odlagalištu:

· kompostanu

· reciklažno dvorište građevnog otpada

· odlagalište inertnog otpada.

7.  Posebne kategorije otpada i opasni otpad

Od posebnih kategorija otpada s područja Općine Čaglin prikuplja se ambalažni otpad od papira, stakla i plastike. Sakupljanje se obavlja na zelenim otocima te predaje ovlaštenim sakupljačima. Dio ambalažnog otpada izdvoji se iz otpada skupljenog primarnom selekcijom u domaćinstvima putem vreća od 120 l za odvojeno sakupljanje otpada koje se dodjeljuju domaćinstvima. Odvoz iz domaćinstava se obavljao u 2019 god. jedanput u 2 mjeseca, otpad se potom privremeno skladištio na reciklažnom dvorištu odlagališta Vinogradine te predavao ovlaštenim sakupljačima. Korisnici s područja Općine Čaglin imat će mogućnost odložiti sve ostale posebne kategorije otpada (građevinskog otpada, automobilskih guma, ambalažnog otpada, elektroničkog i električnog otpada i sl.) i problematični otpad (kiselina, lužina, kemikalija, ulja i masti, boja, baterija i akumulatora s opasnim svojstvima, ambalaže onečišćene opasnim tvarima i sl.) u reciklažno dvorište u Pleternici po sklapanju ugovora između Grada Pleternice i Općine Čaglin.

8. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom objavit će se u „Službenom glasniku Općine Čaglin“ i na mrežnim stranicama Općine Čaglin.

                                                                                               Općinski načelnik                                                                               


                                                                Dalibor  Bardač,v.r.

KLASA:022-05/20-01/6

URBROJ:2177/03-02-1

Čaglin,20.veljače 2020.

         Na temelju članka 35b.stavak 1.Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine „br.33/01,60/01,129/05,109/07,125/08,36/09,150/11,144/12,19/13 i 137/15) i članka 49. Statuta Općine Čaglin (Službeni glasnik Općine Čaglin br.1/13,4/13), Statutarne odluke (Službeni glasnik br.3/17), podnosim Općinskom vijeću Općine Čaglin , slijedeće

  IZVJEŠĆE

   O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE ČAGLIN ZA RAZDOBLJE 01.07.2019.  – 31.12. 2019.
UVODNI DIO

 
Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđeno je da općinski načelnik obavlja izvršne poslove lokalne samouprave, priprema prijedloge općih akata, izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela, usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave u obavljanju poslova iz njihovoga samoupravnog djelokruga, te nadzire njihov rad, upravlja i raspolaže nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom, te obavlja i druge poslove utvrđene statutom.

U izvještajnom razdoblju kao općinski načelnik Općine Čaglin, u okviru svog djelokruga, obavljao sam izvršne poslove iz samoupravnog djelokruga općine koji su mi povjereni zakonom, utvrđivao  prijedloge općih akata koje donosi Općinsko vijeće, davao mišljenje o prijedlozima odluka i drugih akata, izvršavao i osiguravao izvršavanje općih akata općinskog vijeća, upravljao nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine kao i prihodima i rashodima Općine, usmjeravao djelovanje Jedinstvenog upravnog odjela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, nadzirao njihov rad, te obavljao i druge poslove u skladu sa zakonom, statutom Općine i aktima Vijeća. Provedbu navedenih zadaća, ostvarivao sam i na brojnim sastancima i konzultacijama i radnim dogovorima.

OPĆI DIO
U izvještajnom razdoblju od 1.7.2019. - 31.12.2019. godine, a temeljem gore navedenog kao općinski načelnik proveo sam i koordinirao nizom aktivnosti na području Općine. Donijet je i niz odluka bitnih za funkcioniranje naše jedinice lokalne samouprave.  Na posljednjoj sjednici općinskog vijeća u 2019.godini iznio sam prijedlog proračuna za 2020.g sa pripadajućim programima i projekcijama koji je jednoglasno usvojen.

Kao načelnik redovito sam sudjelovao na nizu sastanaka i koordinacija sazvanih od strane župana i županijskih čelnika, te na sastancima u javnim poduzećima.

Isto tako, redovito sam se odazivao na svečane sjednice susjednih općina i gradova, te na sjednice Upravnog odbora LAG-a Posavina, te na taj način uspostavljao odličnu komunikaciju i izmjenjivao iskustva s drugim općinama. 

PREGLED ZNAČAJNIJIH AKTIVNOSTI NA PODRUČJU ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE,   PROSTORNOG UREĐENJA I OSTALIH AKTIVNOSTI:
· Kao i do sada početkom izvještajnog razdoblja potpisan je ugovor s dr. Juhasom o obavljanju pripravnosti od 1.7.2019 do 31.12.2019. te se nadamo da ćemo suradnju nastaviti u 2020 godini.

· U srpnju 2019. godine s tvrtkom Konstrukt Požega d.o.o. potpisan ugovor o nabavi radova na mjesnom domu u Kneževcu, te su krajem izvještajnog razdoblje radovi i započeli no međutim nisu završeni u roku zbog vremenskih uvjeta te je izvođaču odobren produžetak roka za izvođenje radova. Radovi koji su obuhvaćeni ugovorom su uređenje krovišta, uređenje sanitarnih čvorova, kuhinje, iskop bunara te dovod vode u sam dom, iskop septičke jame te spajanje odvoda iz sanitarnih čvorova i kuhinje u septičku jamu. Vrijednost radova prema ugovoru iznosi 212.452,75 kn.

· Započela izrada projektne dokumentacije za projekte vezane uz Sovsko jezero, gdje tvrtka Razmjer d.o.o., Zagreb vrši geodetske radove, a tvrtka 3E Projekti d.o.o. iz Zagreba radi na izradama glavnih projekata. Zbog istog projekta bilo je potrebno pokrenuti izmjene i dopune prostornog plana te je 26.8.2019. g. potpisan i ugovor s istom tvrtkom o izradi II. izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine Čaglin.

·  Završeni radovi na vanjskom uređenju vrtića u Čaglinu koje je izvodila tvrtka Niskogradnja Jurčak d.o.o.

· Krajem kolovoza 2019. godine potpisana su dva ugovora vezana za izgradnju ambulante u Čaglinu. Radovi Grupe 2 strojarski, ViK i elektroinstalacije  vrijednosti 615.239,50 kn, te Grupe  1 Građevinski radovi  vrijednosti 1.065.000,00 kn. I jedan i drugi ugovor potpisani su s tvrtkom GM GRADNJA iz Srednjeg Lipovca nakon provedenog postupka javne nabave. Radovi su započeli odmah nakon potpisa ugovora.

· Za obadvije gore navedene Grupe radova potpisani su i ugovori o obavljanju stručnog nadzora s tvrtkom A-PLAN d.o.o.,Blacko 38, Pleternica.

· Započeli radovi na rekonstrukciji ulice Vladimira Nazora u Čaglinu, vrijednosti 2.436.635,91 kn. Radove izvodi tvrtka Niskogradnja Jurčak d.o.o., a paralelno s radovima na rekonstrukciji tvrtka Tekija d.o.o. radi na zamjeni dotrajale vodovodne mreže.

· Za rekonstrukciju ulice Vladimira Nazora u Čaglinu potpisan ugovor u stručnom nadzoru s tvrtkom Continuum d.o.o. Jaguplije 77, Brestovac.

· 3. listopada potpisan ugovor s tvrtkom Niskogradnja Marijanović d.o.o., Kaptol o sanaciji Kolodvorske ulice u Čaglinu (odvojak prema nogometnom igralištu), vrijednosti 621.314,31 kn. Radovi su u izvještajnom razdoblju i završeni.

· U istom mjesecu završeni su i radovi na uređenju okoliša oko mjesnog doma u Milanlugu vrijednosti 86.493,02. Radove je izvodila tvrtka Niskogradnja Marijanović d.o.o., Kaptol.

· U izvještajnom razdoblju završeni su radovi na asfaltiranju spoja županijske ceste i naselja Mokreš

· 6.11.2019. godine potpisana su dva ugovora o sufinanciranju projekata s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU, a odnose se na energetsku obnovu mjesnog doma u Sapni i zgrade općine. Iznos dodijeljenih sredstava iznosi 128.630,97 i 203.504,01.

· Također 6.11.2019. godine u Vukovaru potpisan ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU o dodjeli sredstava u iznosu od 128.000,00 kn  za opremanje kuhinje i praonice u Dječjem vrtiću u Čaglinu.

· Dobivanjem tih sredstava pristupilo se provedbi jednostavne nabave za opremanje kuhinje i praonice u Dječjem vrtiću te izabran najpovoljniji ponuđač i s njim sklopljen ugovor. Nabavljena je i instalirana oprema u kuhinji i praonici. Opremanje je vršila tvrtka KONIMB d.o.o. , Zagreb, a vrijednost opreme iznosila je 186.337,50 kn.

· 16. prosinca 2019. godine potpisan je još jedan vrijedan ugovor s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU vrijednosti  200.000,00 kn za sufinanciranje radova na rekonstrukciji ulice Vladimira Nazora u Čaglinu.

· 15.11.2019. potpisan sporazum s LAG-om Posavina o upravljanju i održavanju drvenih mobilnih štandova. Radi se o 5 štandova koje je Općina Čaglin dobila na korištenje za svoje potrebe ili potrebe udruga.

· I u ovom razdoblju nastavlja se projekt ZAŽELI koji Općina Čaglin provodi u  suradnji sa općinama Kaptol, Velika, Jakšić i Brestovac te gradom Kutjevom i Udrugom Veličanka iz Velike  Za zajednički projekt „Zajedno možemo više“ odobreno 8.266.601,80 kn. Na području Općine Čaglin zaposleno je 10 žena koje skrbe 50-tak korisnika.

Projekt ZAŽELI traje do svibnja 2020. godine, a nakon toga očekujemo nastavak projekta s istim ili većim brojem zaposlenih žena

· Na javnim radovima preko Crvenog križa u izvještajnom razdoblju zaposlena jedna osoba.

· S udrugom Bubamara iz Bebrine nastavlja se suradnja održavanja igraonice u osnovnoj školi.

·  S tvrtkom Tekija d.o.o. Požega potpisan ugovor o produžetku vodovodne mreže u Migalovcima, Sapni i Ruševu te izgradnji kanalizacijske mreže u Čaglinu.

· Pripreman Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem koji će uskoro biti objavljen na javni uvid.

Ovaj izvještaj predstavlja kratak pregled aktivnosti u drugoj polovici 2019. godine. Uz ovih nekoliko gore navedenih značajnijih aktivnosti Općina Čaglin svakodnevno je vršila održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, poljskih putova i groblja. 

Sve svoje zakonske obveza prema Crvenom križu, Vatrogasnoj zajednici požeštine, Javnoj vatrogasnoj postrojbi, strankama,  Općina Čaglin je u potpunosti izvršavala.
Svim civilnim, sportskim, kulturnim i ostalim udrugama, te župama koje su uvrštene u proračun općine Čaglin sredstva za izvještajno razdoblje su isplaćena u potpunosti.

Sredstva za studente  srednjoškolce, novorođenčad, socijalno ugrožene  također su isplaćene u potpunosti.

Javnost rada organizirana je putem službene web stranice te direktnim informacijama građanima.

Opći akti općinskog vijeća i načelnika redovito su se  objavljivala u Službenom glasniku Općine Čaglin i na internet stranici www.opcina-caglin.hr
ZAKLJUČAK

U okviru financijskih mogućnosti planiranih proračunom nastojao sam u izvještajnom razdoblju obavljati poslove iz svoje nadležnosti na način koji bi osigurao što kvalitetnije zadovoljavanje lokalnih potreba mještana općine. Nastojao sam odgovorno i kvalitetno ispuniti svoju obvezu vođenja izvršnih poslova općine Čaglin kao jedinice lokalne samouprave. Nastojao sam svim mještanima biti dostupan bilo osobno bilo telefonski za sve njihove upite, prijedloge ili zahtjeve. Zahvaljujem se ovim putem i Vama dragi vijećnici na dobroj i konstruktivnoj suradnji, na odazivima na sjednice vijeća te na svim prijedlozima i sugestijama koje ste upućivali meni kao općinskom načelniku. Posebno Vam se zahvaljujem i na usvojenom proračunu za 2020. godinu koji je i temeljni akt za funkcioniranje naše Općine, Nadam se da ćemo i u budućem razdoblju surađivati jednako dobro kao i do sada.

 S poštovanjem,

                                                     Općinski načelnik    

                                                Dalibor Bardač,v.r.
Klasa:022-05/20-01/7

Urbroj:2177/03-03-20-1

Čaglin, 20. 02. 2020. 
Klasa:022-05/20-01/7

Urbroj:2177/03-03-20-1

Čaglin, 20. 02. 2020. god

        Temljem članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN br.68/18 i 110/18 ), te članka  46.  Statuta Općine Čaglin ( Službeni  glasnik 1/18 ) Općinski načelnik Općine Čaglin,  Općinskom vijeću općine Čaglin  podnosi

IZVJEŠĆE  O  IZVRŠENJU GODIŠNJEG

                           Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture 

                                  za  2019. godinu  na području Općine  Čaglin

                                                                    I.

          Ovim Izvješćem daje se prikaz izvršenja gradnje objekata komunalne  infrastrukture za 2019.g. na području Općine Čaglin i to za :

- nerazvrstane ceste i javno prometne površine,

- građenje mrtvačnica,

- energetski  i  komunikacijski vodovi

- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Građenje  objekata financirano  je iz  slijedećih izvora:

	Red.br.
	                         IZVOR
	         PLANIRANO
	        IZVRŠENO

	1.
	      Ministarstvo gospodarstva
	         400.000,00  kn
	                0   kn

	2.
	      Proračun  Općine  Čaglin 

a)   opći prihodi i primici
	      1.693.100,00  kn

         1.148.100,00 kn
	   1.642.074,62 kn

      1.100.969,54 kn                                                       

	 
	       Proračun općine Čaglin 

b)  šumski doprinos u djelu
	            530.000,00 kn
	         530.222,39 kn

	
	       Proračun općine 

c) naknada za nezak. izgr. zgrade
	              15.000,00 kn
	             10.882,69 kn

	3. 
	      Ministarstvo regionalnog       razvoja i fonda EU
	         550.000,00  kn      
	550.000,00 kn

	4.
	      Pomoći od ŽUC Požega
	         168.600,00  kn
	168.590,65 kn      

	
	              UKUPNO
	      2.811.700,00 kn
	2.360.665,27 kn


II

Tabelarni  prikaz  utrošenih  financijskih  sredstava za  gradnju  objekata

Nerazvrstane ceste i javno prometne površine

	Red. Br.
	IZVOR
	OPIS
	PLANIRANO
	IZVRŠENO

	1.
	Proračun općine (opći prihodi i primici) 


	Rekonstrukcija ulice Kolodvorske u Čaglinu
	       782.700,00 kn
	      782.680,89 kn

	2.
	Pomoć od Ministarstva regionalnog razvoja i Fonda EU i od šumskog doprinosa 
	Rekonstrukcija ulice Vladimira Nazora u Čaglinu
	       634.000,00  kn
	      633.847,96  kn

	3. 
	Proračun općine (opći prihodi i primici)

Pomoći od ŽUC Požega 
	Rekonstrukcija ceste u Mokrešu
	       488.000,00 kn
	     486.879,30 kn

	
	UKUPNO
	
	                       1.904.700,00  kn
	  1.903.408,15 kn


U 2019. godini imali smo tri gradnje cesta, odnosno dvije ulice u Čaglinu i jednu cestu u Mokrešu. Ulica Kolodvorska u Čaglinu je završena i sa krajem godine stavljena na gotovi objekat, a također završena je i cesta u Mokrešu, dok se ulica Vladimira Nazora u Čaglinu još uvijek radi i biti će završena do sredine 2020. godine. Za Kolodvorsku ulicu sredstva su osigurana u 100% iznosu Odukom o dodjeli sredstava Klasa.440-12/16-07-02-02/0002, Urbroj:343-2110/01-18-10 od 14. studenog 2018. godine od APPRRR-a Mjera 7.2.2 „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta“ predujam smo dobili u 2018. godinu u iznosu 794.596,75 kn, a u 2019. godini ponijeli smo Zahtjev za isplatu preostalih sredstava s tim da nam ista nisu isplaćena u 2019. godini,  stoga smo morali mi iz općinskog proračuna isfinacirati radove, a očekujemo isplatu sredstava  u 2020. godini. Za cestu u Mokrešu dio sredstava smo dobili od ŽUC Požega 168.590,65 kn, a ostatak od 318.288,65 kn su sredstva Proračuna općine (opći prihodi i primici) . Za ulicu Vladimira Nazora u Čaglinu 550.000,00 kn smo dobili iz Ministarstva regionalnog razvoja i Fonda EU, a ostatak od 83.847,96 kn od šumskog doprinosa. 
Građenje mrtvačnica

	Red. Br.
	IZVOR
	OPIS
	PLANIRANO
	IZVRŠENO

	1.
	Proračun Općine Čaglin 

 ( od šumskog doprinosa i naknada za nezak. izgrađene zgrade )
	Nastavavak izgradnje mrtvačnice u Ljeskovici
	      22.000,00  kn
	         21.987,50  kn

	
	UKUPNO
	
	     22.000,00 kn
	        21.987,50 kn


Na mrtvačnici u Ljeskovici u 2019. godini postavljena je stolarija i nastavlja se sa završetkom radova u 2020. godini, a financirana je 10.882,69 kn od naknade za nezakonito izgrađene zgrade i 11.104,81 kn od šumskog doprinosa.

Energetski   i   komunikacijski  vodovi

	Red. Br.
	IZVOR
	OPIS
	PLANIRANO
	IZVRŠENO

	1.
	Pomoći Ministarstvo gospodarstva
	Izgradnja trafostanice u ind.zoni Čaglin.
	400.000,00 kn
	        0,00  kn

	2.
	Proračun Općine (opći prihodi i primici)
	Izgradnja trafostanice
	    5.000,00 kn
	        0,00  kn

	
	UKUPNO
	
	405.000,00 kn
	       0,00 kn


Sredstva za Trafostanicu nalaze se na računu općine Čaglin, no međutim projekt nije još realiziran iz razloga,  jer HEP nije u mogućnosti krenuti u izgradnju trafostanice dok se ne pojavi potencijalni potrošač električne energije odnosno koji bi koristio tu novo izgrađenu trafostanicu.

Modernizacija javne rasvjete u 2019. godini nije imala ostvarenje, a također niti plan. Planirana je u Proračuna za 2020. godinu

Odvodnja  i  pročišćavanje  otpadnih  voda

	Red. Br.
	IZVOR
	OPIS
	PLANIRANO
	IZVRŠENO

	1.
	Proračun  Općine  Čaglin  (od šumskog doprinosa)
	Sufinanciranje radova na odvodnji
	   480.000,00  kn
	           435.269,62  kn

	
	UKUPNO
	
	   480.000,00 kn
	           435.269,62 kn


Odnosi se na izgradnju kanalizacijske mreže u Čaglinu u iznosu od 412.757,72 kn i izgradnja produžetka vodovodne mreže u Ruševu i Migalovcima u iznosu od 22.511,90 kn, što ukupno iznosi 435.269,62 kn temeljem Zahtjeva br. 1 (37/2019) za doznaku sredstava po Ugovoru od  Tekija d.o.o. Požega i financirani su u cijelosti iz sredstava šumskog doprinosa.  

                                                                    III.

 U ovo izvješće ulazi program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom, s tim da plana, a ni ostvarenja u 2019. nije bilo i nabava opreme za odvojeno prikupljanje prenosi se u 2020. godinu.
                                                                        IV.

          Ovo se Izvješće podnosi  Općinskom  vijeću  Općine  Čaglin   na  prihvaćanje i biti će objavljeno u „Službenom  glasniku  Općine  Čaglin  „

                                                                                                                Općinski  načelnik:

                                                                                                                  Dalibor   Bardač,v.r.            
Klasa: 022-05/20-01/8

Urbroj:2177/03-03/20-1

Čaglin, 20. 02. 2020.

      Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN br. 68/18 i 110/18 ),  te članka 46 Statuta Općine Čaglin ( Službeni glasnik Općine Čaglin br.1/18 ), Općinski načelnik Općine Čaglin podnosi

IZVJEŠĆE O  IZVRŠENJU

Programa održavanja komunalne infrastrukture

za  2019. godinu  na području Općine  Čaglin

I.

Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture  na području Općine Čaglin za 2019. g.  odnosi se na komunalne djelatnosti:

1. održavanje nerazvrstanih cesta

2. održavanje poljskih putova

3. održavanje  groblja i javnih površina

4. održavanje javne rasvjete

II.

Sredstva za izvršenje ovog programa izvršena su u ukupnom iznosu 1.273.340,85  kn i to iz slijedećih izvora:

	Red. Br.
	IZVOR   PRIHODA
	PLANIRANO
	   IZVRŠENO

	1.
	Komunalna naknada  
	125.000,00 kn
	   109.874,57   kn

	2.
	Prihodi proračuna
	
	

	
	a) opći prihodi i primici
	546.550,00 kn
	   554.469,36  kn

	
	b) prihod od zakupa zemlje i koncesije (u djelu)
	290.000,00 kn
	   276.265,28 kn

	
	c) prihod od šumskog doprinosa (u dijelu)
	333.000,00 kn
	   332.731,64   kn

	
	    UKUPNO
	1.294.550,00 kn
	1.273.340,85  kn


III

Sredstva iz točke II.  ovog  Programa utrošena su prema slijedećim  namjenama, odnosno izvorima:

Održavanje  nerazvrstanih cesta

	Red.br
	IZVOR  PRIHODA
	PLANIRANO
	    IZVRŠENO

	1.
	Proračun  Općine  Čaglin za nerazvrstane ceste (od zakupa zemlje )
	140.000,00  kn
	  134.541,77  kn

	2.
	Zimska služba (od zakupa zemlje)
	   20.000,00 kn  
	    19.884,80  kn

	3.
	Rekonstrukcija Kolodvorske ulice prema igralištu (dijelom od šumskog dopinosa i opći prihodi i primici)
	 658.000,00 kn
	   657.858,87 kn

	
	UKUPNO
	 818.000,00 kn
	   812.285,44 kn


Održavanje  poljskih  putova

	Red.br
	IZVOR  PRIHODA
	PLANIRANO
	    IZVRŠENO

	1.
	Proračun  Općine  Čaglin za poljske putove( od zakupa zemlje)
	130.000,00  kn
	   121.838,71 kn

	
	UKUPNO
	130.000,00  kn
	   121.838,71 kn


Nerazvrstane ceste i poljski putovi redovito su održavani u svim  naseljima Općine Čaglin u skladu sa mogućnostima  i  proračunskim sredstvima. U zimskim uvjetima nerazvrstane ceste čišćene su od snijega prema Planu zimske službe. Kod rekonstrukcije odnosno sanacije Kolodvorske ulice u Čaglinu, odvojak prema igralištu uređeno je cca 330 m ulice, proširen kolnik, te uređen dio nogostupa i parking ispred poštanskog ureda i željezničkog kolodvora a financiranje je bilo 332.731,64 kn od šumskog doprinosa i 325.127,23 kn od opći prihoda i primitaka.

Košnja  groblja  i  javnih  površina

	Red.br.
	IZVOR  PRIHODA
	PLANIRANO
	    IZVRŠENO

	1.
	Proračun  Općine  Čaglin (opći prihodi i primici)
	   144.000,00  kn
	   143.212,50  kn

	
	UKUPNO
	   144.000,00  kn
	   143.212,50 kn


Sva groblja  u svim naseljima Općine Čaglin košena su prema planu košnje groblja, a javne površine prema potrebi  i prioritetima i financirani su u ukupnom iznosu 143.212,50 kn od  općih prihoda i primitaka.

Održavanje  javne  rasvjete

	Red. Br.
	IZVOR  PRIHODA
	PLANIRANO
	    IZVRŠENO

	1.
	Proračun  Općine  Čaglin za javnu rasvjetu  (djelom od komunalne naknade i opći prihodi i primici )
	  172.550,00  kn
	    172.506,70  kn

	2.
	Proračun Općine za  održavanje javne rasvjete (opći prihodi i primici)
	   30.000,00   kn
	      23.497,50  kn

	
	UKUPNO
	 202.550,00   kn
	    196.004,20  kn


Potrošnja javne rasvjete financirana je u iznosu 109.874,57 kn iz komunalne naknade i 62.632,13 kn od opći prihoda i primitaka.

Održavanje javne rasvjete  u naseljima,  gdje javna rasvjeta postoji na području Općine Čaglin koju prema Ugovoru održava  „ELEKTRO-TEAM“ vl. Tomislav Čabraja iz Vidovaca i financira se od općih prihoda i primitaka.

IV.

Ovo se izvješće podnosi  Općinskom vijeću Općine Čaglin na prihvaćanje i bit će objavljeno u „Službenom glasniku Općine Čaglin“.

                                                                                                                 Općinski načelnik:                                                                                                             

                                                                                                                  Dalibor   Bardač,v.r.
       Na temelju  članka 1.Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN br.47/90 ,  27/93, i 38/09.), članka 46.Statuta Općine Čaglin(Službeni glasnik Općine Čaglin br. 1/18) Općinski načelnik Općine Čaglin  donosi 

                         I Z V J E Š Ć E    P R O G R A MA

                           javnih potreba u kulturi za 2019.

1.Program udruga kulture

       Na području Općine Čaglin   već niz  godina djeluje Udruga Eko centar Latinovac koja je između ostalih programa i projekata   radila na projektu proljetni i jesenski festival  i Dan Slame u Latinovcu. Organizirana su i dva hodanja (Zelena staza) u suradnji sa Zakladom Slagalica iz Osijeka.  Organiziranje 10 -ak interkulturalne večeri za mještane sela Latinovca od strane međunarodnih volontera. Održano je 30 radionica za djecu i mlade  na području Požeško-slavonske županije na temu interkulturalne razmjene, volonterstva zaštite okoliša i zdravih stilova življenja u suradnji sa Osnovnom školom „Stjepana Radića“ u Čaglinu, te srednjim školama u Požegi. Eko centar Latinovac je dobio akreditaciju za ambasadorske aktivnosti promocije programa Europskih snaga solidarnosti. Aktivno se radilo na jačanju kapaciteta organizacije.

Financijska sredstva  u iznosu 13.000,00 kuna  utrošena  su na projektima.

2.Program zaštite,očuvanja, obnove i revitalizacije kulturnih dobara

 -    Na području općine Čaglin djeluje Odbor za  uređenje i zaštitu Sovskog jezera u Sovskom Dolu. Odbor  djeluje dugi niz godina   a radi na spašavanju Sovskog jezera od izumiranja jer je Sovsko jezero prirodni fenomen-zaštićeni krajolik . Radi se na zaštiti i očuvanju  Sovskog jezera biljnog i životinjskog svijeta u Sovskom jezeru i zaštićenoj zoni oko Sovskog jezera. 

Radilo se na uređenju okoliša  radi razvoja lokalnog turizma u Općini Čaglin. Postavljeni su novi stolovi i klupe na zelenoj površini kako bi korisnici imali što više prostora za odmor i rekreaciju na otvorenom prostoru daleko od utjecaja industrije i drugih zagađivača okoliša. Organizirana je košnja zelenih površina i tekuće održavanje, te organizacija obljetnice.

Financijska sredstva u iznosu 10.000,00 kuna utrošena su na uređenju okoliša.

-   Još  značajniji objekti su tri Župne : Ruševo ,Zdenkovac i Čaglin (12) kapelica. Radilo se na obnovi stepeništa u Župi Čaglin ,te popravak orgulja i peći  u Župi Ruševo i saniranje žljebova na župnoj crkvi u Župi Zdenkovac. 

Također se radi i na popravku pravoslavne crkve u Latinovcu. Općina Čaglin broji 31 naselje površine 179,6 km2. 

Financijska sredstva u iznosu 45.000,00 kuna utrošeno je na projektima.

Od kulturnih dobara značajna je stara zgrada bivše Općine Ruševo  u kojoj se uređivalo stepenište i sanitarija u  iznosu 12.281,59 kn.

3.Održavanje glazbenih ,kazališnih i folklornih priredbi

     Od glazbenih događanja može se istaknuti susreti umirovljenika . Nositelj ovog programa je Matica umirovljenika Općine Čaglin. Cilj ove manifestacije je druženje umirovljenika a radilo se na projektu briga i skrb o ljudima treće životne dobi, te pomaganje umirovljenicima slabijeg imovnog stanja, druženja i razne manifestacije, posjet starijim i nemoćnim osobama u domovima za starije i nemoćne (Velika,Sapna i Nova Ljeskovica).Održavale su se sportske igre, izleti i susreti  pjevačkih skupina

Financijska sredstva u iznosu 10.000,00 kuna utrošena su na projektima .

Povijesna postrojba „ Trenkovi panduri“ su prepoznatljiv brend  Grada Požege koju zastupaju na raznim manifestacijama, festivalima kako u Republici Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Trenkovi panduri nastupaju i na obilježavanju Dana Općine Čaglin, mimohodu za Dan grada Požege te brojne druge aktivnosti na međunarodnoj razini, sudjelovali na međunarodnom susretu povijesnih postrojbi i obilježavanju 270-te  obljetnice smrti Franje baruna Trenka u Požegi.

Financijska sredstva u iznosu 1.000,00 kuna utrošena su na projektima.

Od ostalih događanja istaknuta je i novoosnovana Udruga za mlade „Mladi Općine Čaglin“ koji su svoja skromna sredstva donirali za kupovinu medicinskog uređaja za teško oboljelu učenicu Klasične gimnazije Požega,te ostatak za knjigovodstvene usluge ukupno u iznosu 5.000,00 kuna.

  Udruga Put istina i život također je provela dvije manifestacije Diljsku gljivarijadu i Iššijadu, forum demokracije i braniteljski križni put Sovski Dol- Sovsko jezero, memorijalni turnir „Vitezovi ruševačke župe“. 

Financijska sredstva u iznosu 9.000,00 kuna utrošena su na navedenim projektima.

Sveukupno realizirano u području kulture 105.281,59 kuna.

Izvješće Programa javnih potreba u kulturi objavit će se u „ Službenom glasniku općine Čaglin.“

KLASA: 612-01/20-01/1

URBROJ:2177/03-02-20-1

Čaglin, 20.veljače 2020.

                                                                                                Općinski načelnik:

                                                                                                  Dalibor Bardač,v.r.

       Na temelju članka 21. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine”, broj 157/13,152/14,99/15,52/16,16/17, 130/17) i članka 46. Statuta Općine Čaglin  (“Službeni glasnik Općine Čaglin”, broj  1/18) Općinski načelnik donosi  donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJE  PROGRAMA

SOCIJALNIH POTREBA NA PODRUČJU OPĆINE

ČAGLIN  U 2019. GODINI

Članak 1.

Ovim izvješćem o izvršenju  Programa utvrđeni su oblici kojima su osigurana i utrošena sredstva pomoći za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba koje ne mogu zadovoljiti one same, zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih okolnosti, te iskaz financijskih sredstava ostvarenih  u 2019. godini.

Članak 2.

Pomoć stimulacijskog karaktera, a koja je propisana odredbama članka 1. ovog Programa, osigurana su isključivo osobama koji su državljani Republike Hrvatske s prebivalištem i obveznim boravkom na području općine  Čaglin.

Članak 3.

Sredstva za ostvarivanje Programa socijalnih potreba za korisnike na području općine Čaglin , planirana su iznosu 126.750,00 kn, a ostvareno  124.650,00 kuna.


planirano                  ostvareno

	1. Pomoć obiteljima i kućanstvima

socijalno ugroženi
	      50.000,00         
	49.900,00

	2. Naknada za opremu za novorođenčad u novcu                                             
	      22.000,00
              
	20.000,00

	
	
	

	3. Pomoć socijalno ugroženima za ogrjev, planirano
	42.750,00   
	42.750,00

	 
	
	

	4. Sufinanciranje prijevoza umirovljenika , planirano  
	12.000,00      
	12.000,00


	
	126.750,00
	          124.650,00


Općina Čaglin je u 2019. godini u sklopu programa socijalne skrbi sa Udrugom Veličanka provodila  projekt "Zaželi". Projekt podrazumijeva brigu za socijalno ugrožene, starije osobe, umirovljenike, nemoćne, te skrb o osobama s invaliditetom u naseljima općine Čaglin i to pomoć u čišćenju nekretnina, pomoć u kući, odlazak u nabavku osnovnih prehrambenih namirnica i sl.

Projekt Zaželi  teče po planu u suradnji za Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

Članak 4.

Ovo izvršenje  Programa  objavit će se  u Službenom glasniku Općine Čaglin“.

	KLASA:551-01/20-01/2
	
	

	URBROJ:2177/03-02-20-1

Čaglin,20.veljače 2020.
	
	

	
	
	



    Općinski načelnik:

                                                                                                              Dalibor Bardač,v.r.

      Na temelju članka 76.  Zakona o sportu („Narodne novine“, broj 71/06, 150/08 – Uredba, 124/10, 124/11, 86/1,12, 94/13,85/15 i 19/16) i članka 46. Statuta Općine Čaglin  („Službeni  glasnik općine Čaglin br.1/18),  Općinski načelnik , donosi

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

JAVNIH POTREBA U SPORTU OPĆINE ČAGLIN

U 2019. GODINI

Članak 1.

Ovim  Izvješćem  o izvršenju  Programa utvrđuju se javne potrebe u sportu u općini Čaglin  za 2019. godinu i sredstva za financiranje tih potreba koja se osiguravaju u Proračunu Općine Čaglin za 2019. godinu, u iznosu od  119.000,00  kuna ,te ostale manifestacije 10.000,00 kuna .

Za 2019.godinu planirana su sredstva u iznosu 130.000,00  i ostvarena u iznosu 129.000,00 kuna.
Članak 2.

Javne potrebe u području sporta za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Općine Čaglin  su:

· djelovanje sportskih udruga

· treniranje, organizacija i provođenje natjecanja

· poticanje i promicanje sporta na području Općine Čaglin, a osobito djece i mladeži

· ostale sportske akcije i manifestacije.

Članak 3.

Temeljem  utvrđenih potreba u sportu na području Općine Čaglin za 2019.godinu  financirane su pravne i fizičke osobe  koje obavljaju djelatnost iz područja sporta, udruge, klubovi, organizacije.

Prvenstveno su financirani subjekti koji kroz rad  obuhvaćaju što veći broj djece i mladih   čime se postiže omasovljavanje i razvoj sporta u cjelini.

Članak 4.

Udruge koje su financirane iz javnih potreba u sporu podnijele su godišnje izvješće o   utrošku sredstava općinskom  načelniku do 31.siječnja tekuće godine za prethodnu

godinu.

Članak 5.

Ovo Izvješće  objavit će se u „Službenom glasniku općine Čaglin“.

KLASA:620-01/20-01/1

URBROJ:2177/03-02-20-1

Čaglin,20.veljače 2020.

                                                                 Općinski načelnik:

                                                                   Dalibor Bardač,v.r.

Na temelju članka 2., 48. i 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, broj: 126/12.- pročišćeni tekst, 94/13, 152/14, 07/17,68/18), te članka 46. Statuta Općine Čaglin („Službeni glasnik Općine Čaglin“, broj 1/18) Općinski načelnik, donosi 
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU  PROGRAMA

javnih potreba u školskom i predškolskom odgoju i obrazovanju 
u Općini Čaglin za 2019. godinu 
Članak 1.

I. Za školsko obrazovanje planirano je i utrošeno  (osnovno, srednje i studenti) 

	1.
	Stipendije 
	21.600,00
	20.400,00 
	Općina Čaglin daje nepovratne stipendije studentima za svaku akademsku  godinu u iznosu 600,00 kn po studentu svih 12 mjeseci

	2.
	Stipendije i školarine  učenika srednjih škola
	128.000,00
	128.000,00
	Općina sufinancira sve srednjoškolce po 200,00 kuna mjesečno 

(siječanj i lipanj 50%)

	3.
	Nabava radnih bilježnica za učenike O.Š.Čaglin od 1-8 razreda 
	47.500,00
	47.417,08
	Općina je financirala radne bilježnice učenicima od 1-8  razreda OŠ Stjepana Radića Čaglin

	4.
	Podučavanje sviranja tamburice
	0,00
	0,00
	Općina će sufinancirati podučavanje sviranja tamburice 

	5.
	Škola plivanja 
	5.000,00 
	5.000,00
	Donacija O.Š.Stjepana Radića Čaglin za školu plivanja

	6.
	Redovan rad škole i Zadruge
	19.500,00
	19.424,00
	Donacija O.Š.Stjepana Radića Čaglin

	7.
	Ostali nespomenuti rashodi
	7.000,00
	5.827,21
	Financiranje raznih školskih manifestacija


                                                         228.600,00     226.068,29

II. Za predškolu  je planirano i utrošeno   kako slijedi:
	Pozicija
	Naziv ustanove
	
	
	Ciljevi i pokazatelji uspješnosti

	
	Dječji vrtić 
	2.000,00
	1.950,00
	Sufinanciranje boravka djece u Dječjim vrtićima  

	
	Predškolski odgoj
 
	26.200,00
	26.028,72
	Rad predškole u Čaglinu

	
	Igraonica 
	15.000,00
	16.500,00
	Sufinanciranje boravka djece u igraonici

	
	
	
	
	


                 PLANIRANO:    43.200,00  OSTVARENO  44.478,72

	
	UKUPNO 
	271.800,00
	270.547,01
	


Članak 2.

 Izvješće o izvršenju Programa objavit će se u „Službenome glasilu Općine Čaglin“.
KLASA:602-01/20-01/1

URBROJ:2177/03-02-20-1

Čaglin,20.veljače 2020.


  Općinski načelnik:

                                                                                                              Dalibor Bardač,v.r.


Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) i članka 30. stavka 1., alineje 1. Statuta Općine Čaglin  („Službeni glasnik Općine Čaglin 1/18), Općinsko vijeće Općine Čaglin  na 18.sjednici održanoj 26.veljače 2020. donijelo je

STATUTARNU ODLUKU

o izmjenama i dopunama

Statuta Općine Čaglin

Članak 1.


Ovom se Statutarnom Odlukom mijenja i dopunjuje Statut Općine Čaglin („Službeni glasnik Općine Čaglin“; broj 1/18-u nastavku teksta Statut).

Članak 2.

U Statutu Općine Čaglin u  članku 21. stavku 1. riječi „središnje tijelo državne uprave“ zamjenjuje se riječima „tijelo državne uprave“.


U stavku 2. riječi „središnje tijelo državne uprave“ zamjenjuju se riječima „tijelo državne uprave“.

Članak 3.


U članku 46., stavku 1. iza riječi „Općinski načelnik „ dodaju se riječi „zastupa Općinu  i  „ te stavku 3, alineji 24. riječi „odnosno poslova državne uprave, ako su preneseni na Općinu“ zamjenjuju se riječima „odnosno povjerenih poslova državne uprave“.

Članak 4.

          Članak  49.Statuta   mijenja se i glasi:

Općinski načelnik u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga općine:

- ima pravo obustaviti od primjene opći akt  Općinskog vijeća  u roku od 8 dana od dana donošenja , ako ocijeni da je tim aktom povrijeđen zakon  ili drugi propis

-Općinski načelnik donijet će odluku o obustavi općeg akta u roku od 8 dana od dana donošenja općeg akta , te zatražiti od Općinskog vijeća  da u roku od 8 dana od donošenja odluke o obustavi  otkloni uočene nedostatke u općem aktu.

-Ako Općinsko vijeće ne otkloni uočene nedostatke , Općinski načelnik dužan je bez odgode o tome obavijestiti nadležno tijelo državne uprave u čijem je djelokrugu opći akt  i dostaviti mu odluku o obustavi općeg akta .

-Općinski načelnik ima pravo obustaviti od primjene akt Mjesnog odbora , ako ocijeni da   je taj akt u suprotnosti sa zakonom , Statutom i općim aktima Općinskog vijeća.

 
Članak 5.


U članku 54. stavku 1. riječi „obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom preneseni na Općinu“ zamjenjuju se riječima „povjerenih poslova državne uprave“. 

Članak 6.


U članku 96. brišu se riječi „ured državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji i“ i riječ „središnja“. 

Članak 7.


Ova Statutarna odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Čaglin “.

KLASA:021-05/20-01/1

URBROJ:2177/03-01-20-4

Čaglin,26.veljače 2020.

                                                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća











     Ivan Demše,v.r.
KLASA:021-05/20-01/1

URBROJ:2177/03-01-20-6

Čaglin,26.veljače 2020.

  Temeljem članka 30.Statuta općine Čaglin (Službeni glasnik br.1/18) , Općinsko vijeće općine Čaglin , na  18.sjednici održanoj  26.veljače 2020.godine,  donosi 

O D L U K U 

o prihvaćanju Izvješća načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom 

Općine Čaglin za 2019.godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Čaglin za 2019.godinu na području Općine Čaglin.

                                                                     Članak 2.

   Ova Odluka o prihvaćanju Izvješća načelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.-2022.godine na području Općine Čaglin za 2019.godinu objavit će se u „Službenom glasniku Općine Čaglin“.

                                                                                       Predsjednik Općinskog vijeća :

                                                                                                          Ivan Demše,v.r.

         Temeljem članka 25. stavak 9 i članka 49. stavak 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 30. Statuta općine Čaglin (Službeni glasnik 1/18) Općinsko vijeće općine Čaglin  na 18. sjednici održanoj 26. veljače 2020. godine donijelo je 

IZVJEŠĆE

o korištenju sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za općinu Čaglin u 2019. godinu

                                                                           I

   Na snagu je stupio novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN br.20/18, 115/18 i 98/19), kojim je člankom 25. stavak 8. propisana obveza jedinica lokalne samouprave donošenja programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta, te člankom 49. Zakona o poljoprivrednom zemljištu propisana je obveza jedinice lokalne samouprave donošenja programa korištenja sredstava  ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom i donošenje godišnjeg izvješća o ostvarivanju toga programa najkasnije do 31. ožujka za prethodnu godinu koje se podnosi Ministarstvu poljoprivrede.

Sredstva koja su ostvarena od zakupa, prodaje izravnom pogodbom i davanja na korištenje izravnom pogodbom, prihod su državnog proračuna 25%, 10% proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave i 65% proračuna jedinice lokalne samouprave, na čijem se području poljoprivredno zemljište nalazi. Navedena sredstva strogo su namjenska i moraju se koristiti isključivo za namjene koje su propisane člankom 49. stavak 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu. 

Programom korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem utvrđuje se i raspored prihoda prema namjeni rashoda planiranih u Proračunu općine Čaglin za 2019. godinu. 

II

Planirani prihod od zakupa poljoprivrednog zemljišta i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2019. godinu iznosi 550.000,00 kn koji su ostvareni u iznosu od 420.311,79 kuna, te prihod od prodaje poljoprivrednog zemljišta izravnom pogodbom planirani iznos 4.000,00 kn a ostvareno 3.994,43 kn, što sve ukupno iznosi od planiranih 554.000,00 kn ostvarenje iznosi  424.306,22 kuna.

                                                                         III 

Sredstva iz točke II ovog Izvješća utrošena su za slijedeće rashode. 

U nastavku je dan prikaz ostvarenih rashoda po pojedinim vrstama u 2019. god.

Red.      VRSTA RASHODA U 2019.                                       OSTVARENI

Br.                                                                                             RASHODI 2019.

1.      Održavanje nerazvrstanih cesta                                            134.541,77 kn

2.      Održavanje poljskih putova i prilaza                                    121.838,71 kn

3.      Zimska služba (održavanje cesta)                                           19.884,80 kn

4.      Slivno vodna naknada                                                             62.085,63 kn

5.      Deratizacija                                                                             50.000,00 kn

6.      Subvencija osjemenjivanja krava i krmača                             25.325,00 kn

7.      Geodetsko katastarske usluge (u dijelu)                                  10.630,31 kn

                UKUPNO:                                                                     424.306,22 kn

Tijekom 2019. godine sredstva koja su ostvarena od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH utrošena su za održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih puteva, te održavanja istih u zimskim uvjetima na prostoru općine Čaglin,  što ukupno  iznosi 276.265,28 kn, zatim za podmirenje troškova slivno vodne naknade u  iznosu od 62.085,63 kn, troškovi deratizacije 50.000,00 kn, subvencija osjemenjivanja krava i krmača iznosi 25.325,00 kn, te razne geodetsko katastarske usluge u jednom djelu u iznosu od 10.630,31 kn.

Sveukupno utrošena sredstva iznose 424.306,22 kn. 

IV

Ovo Izvješće objavit će se u „Službenom glasniku općine Čaglin“

Klasa: 021-05/20-01/1

Urbroj: 2177/03-01-20-7

Čaglin, 26. veljača 2020. 

                                                                                 Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                                                Ivan Demše,v.r.

KLASA:021-05/20-01/1

URBROJ:2177/03-01-20-8

Čaglin, 26. veljače 2020.

                  Na temelju članka 69. stavka 4. Zakona o šumama (N.N. br. 68/18, 115/18 i 98/19), te članka 30. Statuta općine Čaglin (Službeni glasnik općine Čaglin broj 1/2018) Općinsko vijeće Općine Čaglin na svojoj 18. sjednici održanoj 26.02. 2020. godine usvojilo je 

                                            IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

                                utroška sredstava šumskog doprinosa za 2019. godinu

Članak 1.

                Prihod proračuna Općine Čaglin za 2019. godinu ostvaren je u iznosu od 862.954,03 kuna.

                                                                     Članak 2.

                Prihod od šumskog doprinosa u 2019. godini u cijelosti je utrošen za financiranje izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture, a sukladno Programima gradnje i održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu.

                                                                    Članak 3.

                Ovo izvješće za 2019. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku Općine Čaglin“     

                                                                                                     Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                                                                 Ivan  Demše                                 

KLASA:021-05/20-01/1

URBROJ:2177/03-01-20-9

Čaglin, 26. 02. 2020.

              Na temelju odredbi članka 31. Zakona o postupanjusa nezakonito izgrađenim zgradama (N.N. 86/12, 143/13, 65/17 i 14/19),  te članka 30. Statuta Općine Čaglin („Službeni glasnik Općine Čaglin broj 1/2018.) Općinsko vijeće Općine Čaglin na 18. sjednici održanoj 26. veljače 2020 godine usvojilo je

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA

utroška sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene

zgrade u prostoru

Članak 1.

                Predmet ovog Programa je utrošak sredstava od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

                                                                    Članak 2.

                 Trideset posto sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade prihod je Općine Čaglin na čijem se prostoru nalazi nezakonito izgrađene zgrade.

                                                                    Članak 3. 

                  Ostvareni prihodi od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u iznosu od 10.882,69 kn.

Sredstva su korištena namjenski za poboljšanje komunalne infrastrukture na području Općine Čaglin.

                                                                     Članak 4.

                    Ovo Izvješće o izvršenju programa za 2019. godinu objavit će se u Službenom glasniku Općine Čaglin.

                                                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG  VIJEĆA:

                                                                                         Ivan  Demše,v.r.

KLASA:021-05/20-01/1

URBROJ:2177/03-01-20-10

Čaglin,26.veljače 2020.

  Temeljem članka 30.Statuta općine Čaglin (Službeni glasnik br.1/18) , Općinsko vijeće općine Čaglin , na  18.sjednici održanoj  26.veljače 2020.godine,  donosi 

O D L U K U 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 

gradnje objekata komunalne infrastrukture  za 2019.godinu

na području Općine Čaglin

Članak 1.

      Prihvaća se Izvješće o izvršenju godišnjeg Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2019.godinu  na području Općine Čaglin.

                                                                     Članak 2.

   Ova Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture  za 2019.godinu objavit će se u „Službenom glasniku Općine Čaglin“.

                                                                                       Predsjednik Općinskog vijeća :

                                                                                                          Ivan Demše,v.r.

KLASA:021-05/20-01/1

URBROJ:2177/03-01-20-11

Čaglin,26.veljače 2020.

  Temeljem članka 30.Statuta općine Čaglin (Službeni glasnik br.1/18) , Općinsko vijeće općine Čaglin , na  18.sjednici održanoj  26.veljače 2020.godine,  donosi 

O D L U K U 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa 

održavanja  komunalne infrastrukture  za 2019.godinu

na području Općine Čaglin

Članak 1.

      Prihvaća se Izvješće o izvršenju  Programa održavanja  komunalne infrastrukture za 2019.godinu  na području Općine Čaglin.

                                                                     Članak 2.

   Ova Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture  za 2019.godinu objavit će se u „Službenom glasniku Općine Čaglin“.

                                                                                       Predsjednik Općinskog vijeća :

                                                                                                          Ivan Demše,v.r.

KLASA:021-05/20-01/1

URBROJ:2177/03-01-20-12

Čaglin,26.veljače 2020.

  Temeljem članka 30.Statuta općine Čaglin (Službeni glasnik br.1/18) , Općinsko vijeće općine Čaglin , na  18.sjednici održanoj  26.veljače 2020.godine,  donosi 

O D L U K U 

o prihvaćanju Izvješća javnih potreba

u kulturi  za 2019.godinu

Članak 1.

                         Prihvaća se Izvješće javnih potreba u kulturi  za 2019.godinu .

                                                                     Članak 2.

   Ova Odluka o prihvaćanju Izvješća javnih potreba u kulturi  za 2019.godinu objavit će se u „Službenom glasniku Općine Čaglin“.

                                                                                       Predsjednik Općinskog vijeća :

                                                                                                          Ivan Demše,v.r.

KLASA:021-05/20-01/1

URBROJ:2177/03-01-20-13

Čaglin,26.veljače 2020.

  Temeljem članka 30.Statuta općine Čaglin (Službeni glasnik br.1/18) , Općinsko vijeće općine Čaglin , na  18.sjednici održanoj  26.veljače 2020.godine,  donosi 

O D L U K U 

o prihvaćanju Izvješća javnih  potreba

u sportu  za 2019.godinu

Članak 1.

                         Prihvaća se Izvješće javnih potreba u sportu  za 2019.godinu .

                                                                     Članak 2.

   Ova Odluka o prihvaćanju Izvješća javnih potreba u sportu  za 2019.godinu objavit će se u „Službenom glasniku Općine Čaglin“.

                                                                                       Predsjednik Općinskog vijeća :

                                                                                                          Ivan Demše,v.r.
KLASA:021-05/20-01/1

URBROJ:2177/03-01-20-14

Čaglin,26.veljače 2020.

  Temeljem članka 30.Statuta općine Čaglin (Službeni glasnik br.1/18) , Općinsko vijeće općine Čaglin , na  18.sjednici održanoj  26.veljače 2020.godine,  donosi 

O D L U K U 

o prihvaćanju Izvješća javnih  potreba

u socijali  za 2019.godinu

Članak 1.

                         Prihvaća se Izvješće javnih potreba u socijali  za 2019.godinu .

                                                                     Članak 2.

   Ova Odluka o prihvaćanju Izvješća javnih potreba u socijali  za 2019.godinu objavit će se u „Službenom glasniku Općine Čaglin“.

                                                                                       Predsjednik Općinskog vijeća :

                                                                                                          Ivan Demše,v.r.

KLASA:021-05/20-01/1

URBROJ:2177/03-01-20-15

Čaglin,26.veljače 2020.

  Temeljem članka 30.Statuta općine Čaglin (Službeni glasnik br.1/18) , Općinsko vijeće općine Čaglin , na  18.sjednici održanoj  26.veljače 2020.godine,  donosi 

O D L U K U 

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju  programa javnih potreba

 u školskom i predškolskom obrazovanju  za 2019.godinu

Članak 1.

                         Prihvaća se Izvješće   o izvršenju Programa javnih potreba u školskom i 

                                  predškolskom odgoju i obrazovanju  za 2019.godinu .

                                                                     Članak 2.

   Ova Odluka o prihvaćanju Izvješća javnih potreba u školskom i predškolskom odgoju i obrazovanju  za 2019.godinu objavit će se u „Službenom glasniku Općine Čaglin“.

                                                                                      Predsjednik Općinskog vijeća :

                                                                                                          Ivan Demše,v.r.

KLASA:021-05/20-01/1

URBROJ:2177/03-01-20-16

Čaglin,26.veljače 2020.

  Temeljem članka 30.Statuta općine Čaglin (Službeni glasnik br.1/18) , Općinsko vijeće općine Čaglin , na  18.sjednici održanoj  26.veljače 2020.godine,  donosi 

O D L U K U 

o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Čaglin 

za razdoblje 01.srpnja do 31.prosinca 2019.godine

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće   o  radu Općinskog načelnika Općine Čaglin za razdoblje

od 01.07.2019. do 31.12.2019.godine .

                                                                     Članak 2.

   Ova Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje 01.07.-31.12.2019.godine ,objavit će se u „Službenom glasniku Općine Čaglin“.

                                                                                       Predsjednik Općinskog vijeća :

                                                                                                          Ivan Demše,v.r.
 KLASA:601-01/20-01/1

 URBROJ:2177/03-01-20-1

 Čaglin, 26.veljače 2020.


Na temelju članka 2. i 7. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  („Narodne novine“, broj:  10/97, 107/07, 94/13 i  98/19) i članka 3. alineja 1. Pravilnika o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja („Narodne novine“, broj: 133/97) i članka 30. Statuta Općine Čaglin („Službeni glasnik 1/18) Općinsko vijeće Općine Čaglin  na svojoj 18. sjednici održanoj 26.veljače 2020. godine, donosi

O D L U K U

o utvrđivanju potrebe za organiziranjem predškolskog odgoja

Članak 1.

      Nakon provedene informativne ankete među roditeljima djece predškolske dobi utvrđuje se potreba za organiziranjem programa predškolskog odgoja u Općini Čaglin.

Članak 2.

      Budući Općina Čaglin trenutno nema financijskih mogućnosti za osnivanje Dječjeg vrtića, program predškolskog odgoja bio bi organiziran kao ustrojbena jedinica pri Osnovnoj školi Stjepana Radića Čaglin  u Čaglinu,  (u nastavku: Osnovna škola) koja je ishodila Odluku o davanju suglasnosti za ustroj jedinice predškolskog odgoja i obrazovanja  od župana Požeško-slavonske županije, KLASA: 602-02/20-01/7, URBROJ:2177/1-04-01/7-20-2 od 5.veljače 2020. godine, koja je sastavni dio ove Odluke. 

      Sredstva za ostvarivanje programa predškolskog odgoja osigurat će se iz proračuna Općine Čaglin, sudjelovanja roditelja i sredstava Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Članak 3.

      Osnovnoj školi, za potrebe provođenja predškolskog odgoja, ustupa se prostor  zgrade Dječjeg vrtića u Čaglinu na adresi Vladimira Nazora 1, 34350 Čaglin, bez naknade.

     Međusobni odnos između Općine Čaglin i Osnovne škole regulirat će se ugovorom.

Članak 4.


Po stupanju na snagu ove Odluke Općina Čaglin i Osnovna škola, sukladno zakonu, uputit će zajednički zahtjev Ministarstvu znanosti i obrazovanja za provođenje programa predškolskog odgoja pri Osnovnoj školi Stjepana Radića Čaglin.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog  dana od dana objave u »Službenom glasniku Općine Čaglin  .“










PREDSJEDNIK









                Ivan Demše,v.r.
Čaglin,29.veljače 2020.

