REPUBLIKA HRVATSKA

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA

OPĆINA  ČAGLIN

Klasa: 022-05/20-01/8

Urbroj:2177/03-03/20-2

Čaglin, 20. 05. 2020.

Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN br. 68/18, 110/18,32/20 ),  te članka 46 Statuta Općine Čaglin ( Službeni glasnik Općine Čaglin br.3/20-pročišćeni tekst ), Općinski načelnik Općine Čaglin podnosi Općinskom vijeću:

IZMJENE  IZVJEŠĆA O  IZVRŠENJU

Programa održavanja komunalne infrastrukture

za  2019. godinu  na području Općine  Čaglin

I.

Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture  na području Općine Čaglin za 2019. g.  odnosi se na komunalne djelatnosti:

1. održavanje nerazvrstanih cesta

2. održavanje poljskih putova

3. održavanje  groblja i javnih površina

4. održavanje javne rasvjete

II.

Sredstva za izvršenje ovog programa izvršena su u ukupnom iznosu 1.273.340,85  kn i to iz slijedećih izvora:

| Red. Br. | IZVOR PRIHODA | PLANIRANO | IZVRŠENO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komunalna naknada | 125.000,00 kn | 109.874,57 kn |
| 2. | Prihodi proračuna |  |  |
|  | a) opći prihodi i primici | 469.550,00 kn | 477.517,74 kn |
|  | b) prihod od zakupa zemlje i koncesije (u djelu) | 290.000,00 kn | 276.265,28 kn |
|  | c) prihod od šumskog doprinosa (u dijelu) | 333.000,00 kn | 332.731,64 kn |
|  | UKUPNO | 1.217.550,00 kn | 1.196.389,23 kn |

III.

Sredstva iz točke II  ovog  Programa utrošena su prema slijedećim  namjenama, odnosno izvorima:

Održavanje  nerazvrstanih cesta

| Red.br | IZVOR PRIHODA | PLANIRANO | IZVRŠENO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proračun Općine Čaglin za nerazvrstane ceste (od zakupa zemlje ) | 140.000,00 kn | 134.541,77 kn |
| 2. | Zimska služba (od zakupa zemlje) | 20.000,00 kn | 19.884,80 kn |
| 3. | Rekonstrukcija Kolodvorske ulice prema igralištu (dijelom od šumskog doprinosa i opći prihodi i primici) | 658.000,00 kn | 657.858,87 kn |
|  | UKUPNO | 818.000,00 kn | 812.285,44 kn |

Održavanje  poljskih  putova

| Red.br | IZVOR PRIHODA | PLANIRANO | IZVRŠENO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proračun Općine Čaglin za poljske putove ( od zakupa zemlje) | 130.000,00 kn | 121.838,71 kn |
|  | UKUPNO | 130.000,00 kn | 121.838,71 kn |

Nerazvrstane ceste i poljski putovi redovito su održavani u svim  naseljima Općine Čaglin u skladu sa mogućnostima  i  proračunskim sredstvima. U zimskim uvjetima nerazvrstane ceste čišćene su od snijega prema Planu zimske službe. Kod rekonstrukcije odnosno sanacije Kolodvorske ulice u Čaglinu, odvojak prema igralištu uređeno je cca 330 m ulice, proširen kolnik, te uređen dio nogostupa i parking ispred poštanskog ureda i željezničkog kolodvora a financiranje je bilo 332.731,64 kn od šumskog doprinosa i 325.127,23 kn od opći prihoda i primitaka.

Košnja  groblja  i  javnih  površina

| Red.br. | IZVOR PRIHODA | PLANIRANO | IZVRŠENO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proračun Općine Čaglin (opći prihodi i primici) | 144.000,00 kn | 143.212,50 kn |
|  | UKUPNO | 144.000,00 kn | 143.212,50 kn |

Sva groblja  u svim naseljima Općine Čaglin košena su prema planu košnje groblja, a javne površine prema potrebi  i prioritetima i financirani su u ukupnom iznosu 143.212,50 kn od  općih prihoda i primitaka.

Održavanje  javne  rasvjete

| Red. Br. | IZVOR PRIHODA | PLANIRANO | IZVRŠENO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proračun Općine Čaglin za javnu rasvjetu (od komunalne naknade) | 95.550,00 kn | 95.555,08 kn |
| 2. | Proračun Općine za održavanje javne rasvjete (opći prihodi i primici) | 30.000,00 kn | 23.497,50 kn |
|  | UKUPNO | 125.550,00 kn | 119.052,58 kn |

Izmjena izvješća odnosi se na izvršenje javne rasvjete sa 172.506,70 kn na smanjenje u iznosu 76.951,62 kn iz razloga što se prvi iznos odnosi na svu električnu energiju ( objekata u vlasništvu Općine i uredsku zgradu), a sada ovaj novi iznos od 95.555,08 kn odnosi se samo na javnu rasvjetu naselja općine Čaglin.

Potrošnja javne rasvjete financirana je iz komunalne naknade.

Održavanje javne rasvjete  u naseljima,  gdje javna rasvjeta postoji na području Općine Čaglin koju prema Ugovoru održava  „ELEKTRO-TEAM“ vl. Tomislav Čabraja iz Vidovaca i financira se od općih prihoda i primitaka.

IV.

Ove Izmjene izvješća se podnose  Općinskom vijeću Općine Čaglin na prihvaćanje i bit će objavljene u „Službenom glasniku Općine Čaglin“.

OPĆINSKI NAČELNIK:

Dalibor   Bardač