Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18 110/18,32/20),  te članka 30. Statuta Općine Čaglin (Službeni glasnik Općine Čaglin broj 3/20 ) Općinsko vijeće Općine Čaglin na 23. sjednici održanoj 21. prosinca 2020.godine donosi

II IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

građenja komunalne infrastrukture

na području Općine Čaglin za 2020. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja i projektiranje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2020 . godinu na području Općine Čaglin i to za:

- Rekonstrukcija cesta i javno prometnih površina

- Građenje mrtvačnica

- Energetski i komunikacijski vodovi

- Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

Rekonstrukcija cesta odnosi se na dvije ceste i to Rekonstrukcija ulice Vladimira Nazora u Čaglinu u dužini od 550 m, koja će u ovoj 2020.  godini biti završena , a financirana je u ovoj godini  od Ministarstva regionalnog razvoja i Fonda EU sa 486.000,00 kn, a preostali dio od 1.438.000,00 kn su sredstva iz općinskog Proračuna i druga je  Šumska cesta Ljeskovica -Dobra Voda koja je u cijelosti financirana iz mjere 4.3.3 Ruralnog razvoja u iznosu 2.534.000,00 kn.

Izgradnja mrtvačnica odnosi se na mrtvačnicu u naselju  Ljeskovica koja je planirana sa 30.000,00 kn za građevinsko obrtničke i stolarske radove.

Sredstva za trafostanicu i električne vodove u industrijskoj zoni u iznosu od 405.000,00 kn nalaze se na računu općine Čaglin, a projekat nije još realiziran iz razloga,  jer HEP nije u mogućnosti krenuti u izgradnju trafostanice dok se na pojavi potencijalni potrošač električne energije odnosno koji bi koristio tu novo izgrađenu trafostanicu.

Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda odnosi se na izradu izvedbenog projekta UPOV Čaglin u iznosu 50.000,00 kn, zatim Izgradnja priključaka na kanalizacijsku mrežu u naselju Čaglin u iznosu od 50.000,00 kn i sustav odvodnje naselja Čaglin - Izgradnja glavnog kolektora uz državnu cestu nastavak i izgradnja kanalizacije KRAK 1 u iznosu od 160.000,00 kn.

Članak 2.

Planirana sredstva za provedbu Programa građenja komunalne infrastrukture iz Općinskog proračuna za 2020. godinu iznose kako slijedi:

Članak 3.

Ovisno o ostvarenju proračunskih prihoda u 2020. godini Općinsko vijeće može smanjiti ili povećati opseg radova utvrđenih ovim Programom radi usklađenja opsega radova sa mogućnostima financiranja istih.

Članak 4.

II Izmjene i dopune Programa građenja komunalne infrastrukture objavit će se u Službenom glasniku Općine Čaglin i na web stranicama Općine Čaglin, a stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine Čaglin“.

OPĆINSKO VIJEĆE  OPĆINE ČAGLIN

KLASA:021-05/20-01/6

URBROJ:2177/03-01-20-5

Čaglin, 21.prosinca 2020.

Predsjednik Općinskog vijeća :

Ivan Demše