 

 **REPUBLIKA HRVATSKA**

 **POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA**

 **OPĆINA ČAGLIN**

Klasa:022-05/21-01/6

Urbroj:2177/03-03-21-1

Čaglin, 22. 03. 2021.

 Temeljem članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN br.68/18, 110/18 i 32/20), te članka 46. Statuta Općine Čaglin ( Službeni glasnik 3/20 ) Općinski načelnik Općine Čaglin, Općinskom vijeću općine Čaglin podnosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU**

 **Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture**

 **za 2020. godinu na području Općine Čaglin**

 **I.**

 Ovim Izvješćem daje se prikaz izvršenja gradnje objekata komunalne infrastrukture za 2020.g. na području Općine Čaglin i to za :

**- nerazvrstane ceste i javno prometne površine,**

**- građenje mrtvačnica,**

**- energetski i komunikacijski vodovi**

**- odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda**

**Građenje objekata financirano je iz slijedećih izvora:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Red.br.** |  **IZVOR** |  **PLANIRANO** |  **IZVRŠENO** |
| 1. |  Ministarstvo gospodarstva |  400.000,00 kn |  0 kn |
| 2. |  Proračun Općine Čaglin a) opći prihodi i primici |  3.107.000,00 kn 2.088.900,00 kn |  3.005.093,56 kn 1.990.787,32 kn  |
|   |  Proračun općine Čaglin b) šumski doprinos  |  1.003.100,00 kn |  1.003.066,73 kn |
|  |  Proračun općine c) naknada za nezak. izgr. zgrade |  15.000,00 kn |  11.239,51 kn |
| 5.  |  Ministarstvo regionalnog razvoja i fonda EU |  486.000,00 kn  | 486.065,99 kn |
| 6. |  Pomoći od tijela EU |  1.160.000,00 kn | 1.157.452,90 kn  |
|  |  UKUPNO |  5.153.000,00 kn | 4.648.612,45 kn |

**II**

Tabelarni prikaz utrošenih financijskih sredstava za gradnju objekata

**Nerazvrstane ceste i javno prometne površine**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. Br.** | **IZVOR** | **OPIS** | **PLANIRANO** | **IZVRŠENO** |
| 1. | Proračun općine (šumski doprinos, opći prihodi i primici i naknada za nez. izgr. zgrade) | Rekonstrukcija ulice V. Nazora u Čaglinu |  1.438.000,00 kn |  1.438.047,77 kn |
| 2. | Pomoć od Ministarstva regionalnog razvoja i Fonda EU  | Rekonstrukcija ulice V. Nazora u Čaglinu |  486.000,00 kn |  486.065,99 kn |
| 3.  | Pomoći iz državnog proračuna i tijela EU  | Šumska cestaLjeskovica-Dobra Voda |  2.534.000,00 kn |  2.533.958,53 kn |
|  | UKUPNO |  |  4.458.000,00 kn |   4.458.072,29 kn |

U 2020. godini imali smo jednu ulicu u Čaglinu i jednu šumsku cestu. Ulica Vladimira Nazora u Čaglinu u dužini od 550 m financirana je djelom iz općinskog proračuna od šumskog doprinosa u iznosu od 812.526,57 kn, od nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu 11.239,51 kn i od općih prihoda u iznosu 614.281,69 kn što sve zajedno iznosi 1.438.047,77 kn , a iznos od 486.065,99 kn financirani su iz Ministarstva regionalnog razvoja i Fonda EU i ulica Vladimira Nazora završena je u 2020. godini. Šumska cesta Ljeskovica-Dobra Voda financirana je 100% iz sredstava tijela EU iz mjere 4.3.3. za koju smo 50% sredstava dobili 2020 godini, a preostali dio očekujemo u 2021. godini.

**Građenje mrtvačnica**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. Br.** | **IZVOR** | **OPIS** | **PLANIRANO** | **IZVRŠENO** |
| 1. | Proračun Općine Čaglin  ( od šumskog doprinosa i naknada za nezak. izgrađene zgrade ) | Nastavavak izgradnje mrtvačnice u Ljeskovici |  30.000,00 kn |  0,00 kn |
|  | UKUPNO |  |  30.000,00 kn |  0,00 kn |

Na mrtvačnici u Ljeskovici u 2020. godini nije bilo ulaganja, a radovi će se nastaviti u 2021. godini.

**Energetski i komunikacijski vodovi**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. Br.** | **IZVOR** | **OPIS** | **PLANIRANO** | **IZVRŠENO** |
| 1. | Pomoći Ministarstvo gospodarstva | Izgradnja trafostanice u ind.zoni Čaglin | 400.000,00 kn |  0,00 kn |
| 2. | Proračun Općine (opći prihodi i primici) | Izgradnja trafostanice |  5.000,00 kn |  0,00 kn |
|  | UKUPNO |  | 405.000,00 kn |  0,00 kn |

Sredstva za trafostanicu nalaze se na računu općine Čaglin, no međutim projekat nije još realiziran iz razloga, jer HEP nije u mogućnosti krenuti u izgradnju trafostanice dok se ne pojavi potencijalni potrošač električne energije odnosno koji bi koristio tu novo izgrađenu trafostanicu.

**Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red. Br.** | **IZVOR** | **OPIS** | **PLANIRANO** | **IZVRŠENO** |
| 1. | Proračun Općine Čaglin (od šumskog doprinosa) | Sufinanciranje radova na odvodnji |  260.000,00 kn |  190.540,16 kn |
|  | UKUPNO |  |  260.000,00 kn |  190.540,16 kn |

Odnosi se na sustav odvodnje naselja Čaglin - Izgradnja glavnog kolektora uz državnu cestu-nastavak u iznosu od 158.466,88 kn, zatim produžetak vodovodne mreže u naselju Sapna u iznosu od 9.364,25 kn i izgradnja okna DMA zona izvana aglomeracije Požega u iznosu od 22.709,03 kn što ukupno iznosi 190.540,16 kn temeljem Zahtjeva br. 1 (76-2020) za doznaku sredstava po Ugovoru od Tekija d.o.o. Požega i financirani su u cijelosti iz sredstava šumskog doprinosa.

 **III**

 Ovo se Izvješće podnosi Općinskom vijeću Općine Čaglin na prihvaćanje i biti će objavljeno u „Službenom glasniku Općine Čaglin „

 Općinski načelnik:

 Dalibor Bardač