 

**REPUBLIKA HRVATSKA**

**POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA**

**OPĆINA ČAGLIN**

Klasa: 022-05/21-01/5

Urbroj:2177/03-03/21-1

Čaglin, 22.03.2021.

Na temelju članka 74. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN br. 68/18, 110/18 i 32/20), te članka 46 Statuta Općine Čaglin ( Službeni glasnik Općine Čaglin br.3/20 ), Općinski načelnik Općine Čaglin podnosi

**IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU**

**Programa održavanja komunalne infrastrukture**

**za 2020. godinu na području Općine Čaglin**

**I**

Izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Općine Čaglin za 2020. g. odnosi se na komunalne djelatnosti:

1. održavanje nerazvrstanih cesta

2. održavanje poljskih putova

3. održavanje groblja i javnih površina

4. održavanje javne rasvjete

**II**

Sredstva za izvršenje ovog programa izvršena su u ukupnom iznosu 706.656,62 kn i to iz slijedećih izvora:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Red. Br.** | **IZVOR PRIHODA** | **PLANIRANO** |  **IZVRŠENO** |
| 1. | Komunalna naknada  | 125.000,00 kn |  126.670,46 kn |
| 2. | Prihodi proračuna |  |  |
|  | a) opći prihodi i primici | 236.800,00 kn |  237.803,02 kn |
|  | b) prihod od zakupa zemlje i koncesije (u djelu) | 352.500,00 kn |  342.183,14 kn |
|  |  |  |  |
|  |  **UKUPNO** | **714.300,00 kn** |  **706.656,62 kn** |

**III**

Sredstva iz točke II ovog Programa utrošena su prema slijedećim namjenama, odnosno izvorima:

**Održavanje nerazvrstanih cesta**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Red.br** | **IZVOR PRIHODA** | **PLANIRANO** |  **IZVRŠENO** |
| 1. | Proračun Općine Čaglin za nerazvrstane ceste (od zakupa zemlje ) | 170.000,00 kn |  167.679,76 kn |
| 2. | Zimska služba (od zakupa zemlje) |  12.500,00 kn  |  12.486,90 kn |
|  | UKUPNO |  182.500,00 kn |  180.166,66 kn |

**Održavanje poljskih putova**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Red.br** | **IZVOR PRIHODA** | **PLANIRANO** |  **IZVRŠENO** |
| 1. | Proračun Općine Čaglin za poljske putove( od zakupa zemlje) | 170.000,00 kn |  162.016,48 kn |
|  | UKUPNO | 170.000,00 kn |  162.016,48 kn |

Nerazvrstane ceste i poljski putovi redovito su održavani u svim naseljima Općine Čaglin u skladu sa mogućnostima i proračunskim sredstvima. U zimskim uvjetima nerazvrstane ceste čišćene su od snijega prema Planu zimske službe.

**Košnja groblja i javnih površina**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Red.br.** | **IZVOR PRIHODA** | **PLANIRANO** |  **IZVRŠENO** |
| 1. | Proračun Općine Čaglin (opći prihodi i primici) |  170.000,00 kn |  169.762,50 kn |
|  | UKUPNO |  170.000,00 kn |  169.762,50 kn |

Sva groblja u svim naseljima Općine Čaglin košena su prema planu košnje groblja, a javne površine prema potrebi i prioritetima i financirani su u ukupnom iznosu 169.762,50 kn od općih prihoda i primitaka.

**Održavanje javne rasvjete**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Red. Br.** | **IZVOR PRIHODA** | **PLANIRANO** |  **IZVRŠENO** |
| 1. | Proračun Općine Čaglin za javnu rasvjetu (djelom od komunalne naknade i opći prihodi i primici ) |  160.000,00 kn |  159.380,98 kn |
| 2. | Proračun Općine za održavanje javne rasvjete (opći prihodi i primici) |  31.800,00 kn |  35.330,00 kn |
|  | UKUPNO |  191.800,00 kn |  194.710,98 kn |

Potrošnja javne rasvjete financirana je u iznosu 126.670,46 kn iz komunalne naknade i 32.710,52 kn od opći prihoda i primitaka.

Održavanje javne rasvjete u naseljima, gdje javna rasvjeta postoji na području Općine Čaglin koju prema Ugovoru održava „ELEKTRO-TEAM“ vl. Tomislav Čabraja iz Vidovaca i financira se od općih prihoda i primitaka.

**IV**

Ovo se izvješće podnosi Općinskom vijeću Općine Čaglin na prihvaćanje i bit će objavljeno u „Službenom glasniku Općine Čaglin“.

 OPĆINSKI NAČELNIK:

 Dalibor Bardač